Cronograma

| Módulo de Finanzas | Duración: 3 semanas y 2 dias |
| --- | --- |
| Registro de ingresos | 2 días |
| Registro de egresos | 2 días |
| Categorización de ingresos | 1 día |
| Categorización de egresos | 1 día |
| Control de cierre de caja diario | 5 días |
| Generación de reportes financieros | 5 días |
| Configuración de movimientos(ingresos/egreso) | 2 días |
| Administración de caja (Apertura/cierre, monto inicial y final) | 3 días |
| Gestión de conciliación y diferencias en caja | 2 días |
| Validación e integración con ventas y compras | 1 días |
| Pruebas del módulo completo de finanzas | 4 días |

| Módulo de Menú y Productos | Duración: 4 semanas |
| --- | --- |
| Registro de productos (precio base, impuestos, utilidad, etc.) | 3 días |
| Registro y gestión de insumos (unidad, precio, fecha vencimiento) | 3 días |
| Control de compras (proveedores, facturas, detalle de compra) | 4 días |
| Gestión de inventario (existencias, entradas y salidas) | 3 días |
| Registro de platillos del día | 2 días |
| Categorización de productos/platillos | 2 días |
| Integración con ventas y facturación | 3 días |
| Reportes de inventario y costos | 4 días |
| Pruebas del módulo completo | 4 días |

| Módulo de Contrataciones | Duración: 2 semanas y 2 días |
| --- | --- |
| Registro de clientes | 2 días |
| Gestión de contratos (inicio, fin, precio, cantidad personas) | 3 días |
| Registro de detalle de contrato (servicios, comidas, fechas) | 3 días |
| Vinculación de contratos con clientes | 2 días |
| Generación de reportes de contrataciones | 3 días |
| Pruebas del módulo completo | 3 días |

| Módulo de ventas y Facturación | Duración: 3 semanas y 4 días |
| --- | --- |
| Registro de ventas | 3 días |
| Registro de detalle de ventas (productos, cantidades, precios) | 3 días |
| Gestión de métodos de pago (efectivo, tarjeta, sinpe) | 3 días |
| Generación de facturas | 3 días |
| Control de ordenado de factura | 2 días |
| Integración con módulo de finanzas | 3 días |
| Reportes de ventas | 4 días |
| Pruebas del módulo completo | 4 días |

| Módulo de Gestión de Personal | Duración: 3 semanas y 2 días |
| --- | --- |
| Registro y gestión de empleados | 3 días |
| Registro y administración de usuarios | 2 días |
| Configuración y asignación de roles | 2 días |
| Registro de horas trabajadas | 3 días |
| Control de asistencia y generación de reportes | 3 días |
| Integración con nómina (salario/hora, modalidad de pago) | 4 días |
| Validaciones de seguridad (accesos y permisos) | 2 días |
| Pruebas del módulo completo de personal | 4 días |