Minuta Sprint Restrospective

Minuta No. 001 de Soda y Restaurante El Bambú

Fecha	: Jueves 19 de Marzo

Hora 	: 8:00 pm

Lugar	: Google Meet

Siendo las 20:00 horas del día 19 de Marzo de 2026, se reúne el grupo: Soda y Restaurante El Bambú, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

ASISTENTES:

La persona encargada que preceder la reunión, Isaac M. Herrera Pastrana pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

| Colaborador | Estado | Rol |
| --- | --- | --- |
| Isaac Herrera | Presente | Scrum Master |
| Melanie Oviedo | Presente | QA |
| Natalia Ortíz | Presente | Equipo de Desarrollo |
| Jeremy Romero | Presente | Equipo de Desarrollo |

Sprint: Sprint 1 – Completar Módulos de Personal e Inventario

Lo que salió bien:

- Aspecto 1: La previa creación de los modelos, migraciones y seeders.

- Aspecto 2: La comunicación entre el equipo de desarrollo y QA fue fluida, lo que permitió identificar errores de forma temprana.

Lo que se puede mejorar:

- Aspecto 1: Se tomaron historias de usuario relacionadas entre si lo que atraso el Sprint.

- Aspecto 2: No se respetaron estilos de diseño de la página.

- Aspecto 3: Mala redacción de las subtareas para cada Historia de Usuario lo que complico el entendimiento de que se debía hacer.

Plan de acción:

- Acción 1: Seleccionar correctamente Historias de Usuario no relacionadas entre sí, y de no haber opción agruparlas y asignarlas a una sola persona. Responsable Isaac M. Herrera Pastrana, Fecha límite 22/03/2026

- Acción 2: Utilizar los diseños y compones existentes para mantener un estándar en el diseño del sistema. Responsable Equipo de desarrollo, Fecha límite 22/03/2026

- Acción 3: Realizar un listado detallado y conciso de las subtareas de las historias de usuario en cada Spring. Responsable Scrum Master, Fecha límite 22/03/2026