Universidad Nacional de Costa Rica

EIF401 Ingeniería de Sistemas II

Campus Sarapiquí

Hecho por:

Isaac Herrera Pastrana

Natalia Ortiz Martínez

Melanie Oviedo Maleaño

Andrea Morera Zúñiga

Jeremy Romero Carazo

Documentación Final Ingeniería II

Fecha de entrega 27 de octubre 2025

Tabla de contenido

Arquitectura, diseño y prototipo	2

Implementación y funcionalidades	6

Plan de gestión del proyecto	10

Evaluación de usabilidad	17

Presentación y defensa	23

Observaciones y comentarios adicionales	24

# Arquitectura, diseño y prototipo

Resumen ejecutivo del proyecto completo

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de gestión interna para la Soda y Restaurante El Bambú, ubicado en Cariari, Pococí, Limón, Costa Rica. La iniciativa surge de la necesidad de optimizar los procesos administrativos, financieros y operativos que actualmente se realizan de forma manual. Estos métodos manuales han generado ineficiencias, errores humanos, duplicación de tareas, y han limitado la capacidad del negocio para tomar decisiones basadas en datos.

Propósito y Visión

El objetivo principal es brindar una solución tecnológica que automatice tareas clave, reduzca errores y optimice recursos.

- Propósito: Optimizar los procesos administrativos, financieros y operativos que actualmente se realizan de forma manual.

- Visión: Desarrollar una herramienta digital robusta e intuitiva, adaptada a las necesidades reales del negocio, que centralice datos, automatice procesos, incremente la eficiencia general y respalde la toma de decisiones con información precisa y en tiempo real.

Alcance y Funcionalidades Clave

El sistema se implementará como una plataforma web para uso interno del personal administrativo y operativo.

Los módulos y funcionalidades principales para desarrollar son:

- Finanzas: Registro de ingresos y egresos, control de cierre de caja diario, y generación de reportes financieros personalizados.

- Menú y Productos: Gestión de platillos, bebidas, productos, precios, disponibilidad, e inventario de ingredientes, incluyendo alertas por vencimiento de insumos.

- Ventas y Facturación: Registro detallado de ventas, emisión de recibos físicos, y mantenimiento de un historial de ventas organizado.

- Gestión de Personal: Registro de empleados, control de asistencia, y cálculo automático de salarios basado en las horas trabajadas.

- Contrataciones: Gestión de contratos, control de capacidad, y manejo de requerimientos especiales de clientes.

Beneficios Esperados y Métricas de Éxito

La implementación busca lograr beneficios para colaboradores y administradores.

- Para el Administrador: Mayor control de ventas y productos, acceso a reportes actualizados, control preciso de costos, y mejora de la rentabilidad.

- Para los Colaboradores: Mayor claridad en el proceso de pago de salarios, control de horarios, y una herramienta fácil de usar para reducir errores.

Las Métricas de Éxito incluyen:

- Reducir el tiempo de tareas administrativas manuales a la mitad.

- Reducir el tiempo de cierre de caja a un máximo de 10 minutos.

- Reducir los errores de registro de ventas y asistencia en al menos un 80%.

- Lograr una precisión total en el cálculo de salarios.

Limitaciones y Riesgos

El proyecto tiene limitaciones y exclusiones claras:

- Limitaciones: No se contempla un plan de soporte técnico a largo plazo tras la entrega, el sistema estará diseñado inicialmente para una pequeña empresa (escalabilidad limitada), y no incluirá la migración de datos históricos manuales.

- Exclusiones: No se incluirán integraciones con bancos o sistemas contables externos, plataformas de pedidos en línea, facturación electrónica ni aplicaciones móviles nativas.

Entre los riesgos empresariales, destacan la alta resistencia al cambio por parte del personal (mitigado con capacitación) y el riesgo de seguridad y privacidad de datos (mitigado con controles de acceso estrictos basados en roles y contraseñas seguras).

Cambios realizados desde entregas anteriores

A lo largo del desarrollo del proyecto del Sistema de gestión de Soda y Restaurante el Bambú, se ha aplicado una gestión de cambios activa para adaptar el producto a las necesidades operativas y la madurez técnica. Los cambios se han abordado de forma integral, afectando los requisitos funcionales, la arquitectura del código y el diseño de la base de datos.

A continuación, se describen de forma general los principales ajustes realizados desde las entregas iniciales del proyecto:

1. Evolución de Requerimientos

Los requerimientos funcionales han pasado por un proceso de refinamiento continuo, resultando en la adición de nuevas funcionalidades y la modificación del alcance de las existentes.

- Ampliación de Módulos: Inicialmente, el enfoque principal era la gestión de ventas y el control de personal. Posteriormente, se incorporaron y detallaron módulos con mayor complejidad, tales como la gestión de contratos de servicios de comida y la gestión de inventario.

- Ajuste de Reglas de Negocio: Se modificaron los requerimientos para ajustarse a las políticas financieras específicas del cliente. Esto incluyó la revisión y recalibración de las fórmulas de cálculo de precios y márgenes de utilidad para asegurar la precisión en los reportes de rentabilidad.

- Priorización de Usabilidad: Se priorizó la simplificación del flujo de ventas y el control de resistencia al cambio por parte del personal. Esto llevó a simplificar las interfaces de usuario para reducir el error humano en el registro diario.

2. Modificaciones en la Arquitectura y Clases

Los cambios en los requerimientos y la necesidad de optimizar el rendimiento impulsaron ajustes significativos en la arquitectura de software y el diseño de clases.

- Refactorización de Clases: Varias clases centrales, particularmente las relacionadas con la lógica de negocio (por ejemplo, Clase Venta, Clase Inventario), fueron refactorizadas para reducir la dependencia entre clases).

- Manejo de Excepciones: Se mejoró el manejo de errores y excepciones para proveer mensajes más informativos al usuario y evitar caídas inesperadas del sistema.

3. Actualización del Modelado de la Base de Datos (BD)

El Modelado Entidad-Relación (MER) experimentó cambios para soportar las nuevas funcionalidades y garantizar la integridad y el rendimiento de los datos.

- Inclusión de Nuevas Entidades: La adición de módulos (como la gestión de contratos) requirió la creación de nuevas tablas y entidades que no estaban previstas en el diseño inicial.

- Normalización y Optimización: Se realizaron ajustes en la normalización de la BD, principalmente para desglosar tablas con información redundante o compleja (por ejemplo, separar detalles de órdenes en una tabla diferente). Esto fue clave para mitigar el riesgo de pérdida de datos y mejorar la eficiencia en consultas.

- Ajuste de Relaciones y Claves: Se revisaron y modificaron las relaciones primarias y foráneas para reflejar con precisión las reglas de negocio actualizadas. Un enfoque particular se dio en el módulo de inventario, para asegurar que los registros de existencias y los movimientos de productos fueran siempre consistentes.

# Implementación y funcionalidades

Descripción de funcionalidades desarrolladas

Para la implementación actual del sistema se han desarrollado cinco de submódulos de los módulos principales que proporcionan funcionalidades completas de gestión mediante operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar). Cada módulo ha sido diseñado con una interfaz consistente y funcional que facilita la administración de datos.

Arquitectura General de los Módulos

Todos los módulos siguen una estructura uniforme que garantiza una experiencia de usuario coherente:

- Vista de tabla: Presenta los registros en formato tabular con columnas relevantes según el tipo de dato

- Columna de acciones: Incluye botones para las operaciones principales:

  - Editar: Permite modificar los datos del registro seleccionado

  - Ver más: Muestra los detalles completos del registro en una vista detallada

  - Eliminar: Permite eliminar el registro previa confirmación

- Botón de crear: Ubicado en la parte superior de cada tabla, permite agregar nuevos registros al sistema

Módulo de Usuarios

Este módulo gestiona la información de los usuarios del sistema. Permite registrar, visualizar, editar y eliminar usuarios de manera eficiente.

Funcionalidades principales:

- Creación de nuevos usuarios con sus datos personales y credenciales

- Visualización en tabla de todos los usuarios registrados

- Edición de información de usuarios existentes

- Consulta detallada de información específica de cada usuario

- Eliminación de usuarios del sistema

- Registro automático de fecha de creación de cada usuario

Módulo de Métodos de Pago

Administra los diferentes métodos de pago disponibles en el sistema, permitiendo flexibilidad en las transacciones comerciales.

Funcionalidades principales:

- Registro de tres tipos de métodos de pago:

  - SINPE: Sistema de pagos con numero de telefono

  - Tarjeta: Pagos con tarjeta de crédito o débito

  - Efectivo: Pagos en efectivo con opción de registrar cambio

- Visualización de todos los métodos de pago configurados

- Edición de métodos de pago existentes

- Consulta de detalles específicos de cada método

- Eliminación de métodos de pago

- Registro de fecha de creación para cada método configurado

Módulo de Proveedores

Gestiona la información de los proveedores con los que la empresa mantiene relaciones comerciales.

Funcionalidades principales:

- Registro de nuevos proveedores con sus datos de contacto y comerciales

- Visualización completa del catálogo de proveedores

- Actualización de información de proveedores existentes

- Consulta detallada de información específica de cada proveedor

- Eliminación de proveedores del sistema

- Trazabilidad mediante fecha de creación de cada registro

Módulo de Clientes

Administra la base de datos de clientes, manteniendo actualizada la información de contacto y comercial.

Funcionalidades principales:

- Creación de perfiles de nuevos clientes

- Visualización organizada de todos los clientes registrados

- Modificación de datos de clientes existentes

- Acceso a información detallada de cada cliente

- Eliminación de registros de clientes

- Registro de fecha de creación para seguimiento histórico

Módulo de Categorías

Permite organizar y clasificar productos o servicios mediante un sistema de categorías.

Funcionalidades principales:

- Creación de nuevas categorías para organizar la información

- Visualización del árbol de categorías disponibles

- Edición de categorías existentes

- Consulta de detalles y elementos asociados a cada categoría

- Eliminación de categorías del sistema

- Registro temporal con fecha de creación

Características Transversales

Todas las funcionalidades desarrolladas incluyen:

- Validación de datos: Verificación de información ingresada antes de procesar operaciones

- Confirmación de eliminación: Mensajes de confirmación para prevenir eliminaciones accidentales

- Registro temporal: Todas las entidades guardan su fecha de creación para trazabilidad

- Interfaz intuitiva: Diseño consistente que facilita la navegación entre módulos

- Respuesta inmediata: Retroalimentación visual de las operaciones realizadas

Resultados de pruebas de calidad y usabilidad.

| REF | Atributo | Valores límite y detalles | Resultados |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-US-001 | Fácil de usar | El sistema debe ser intuitivo, simple y fácil de aprender para el personal, incluso para aquellos sin experiencia técnica previa. | El sistema posee una interfaz clara y organizada, la cual permite acceder fácilmente a las opciones principales desde el menú lateral, además, las acciones están bien identificadas con colores distintivos. |
| RNF-US-00* | Fácil de aprender | Las acciones principales deben realizarse en la menor cantidad de pasos posible | El sistema es tanto fácil de usar como de aprender, ya que las operaciones a realizar como crear, editar, eliminar se realizan en pocos pasos y con botones visibles. |
| RNF-US-002 | Amigable | La aplicación debe tener un diseño responsivo que se adapte a diferentes dispositivos de escritorio. | El sistema es responsivo y mantiene la estructura adecuada en pantallas de escritorio. |
| RNF-US-003 | Fácil de usar | El sistema mostrará mensajes cortos que confirmen cuando las acciones se realizan correctamente (en verde) o cuando hay errores (en rojo). También mostrará un icono de carga cuando el sistema esté procesando. | Como resultado, en los módulos realizados del sistema se ha implementado que se muestren mensajes cortos, esto confirmando las acciones realizadas. Verde indicando que se ha realizado correctamente y rojo para notificar errores. Se muestra cuando el sistema se encuentra cargando datos. |

# Plan de gestión del proyecto

Cronograma final

| Módulo de Finanzas | Duración: 3 semanas y 2 días |
| --- | --- |
| Registro de ingresos | 2 días |
| Registro de egresos | 2 días |
| Categorización de ingresos | 1 día |
| Categorización de egresos | 1 día |
| Control de cierre de caja diario | 5 días |
| Generación de reportes financieros | 5 días |
| Configuración de movimientos(ingresos/egreso) | 2 días |
| Administración de caja (Apertura/cierre, monto inicial y final) | 3 días |
| Gestión de conciliación y diferencias en caja | 2 días |
| Validación e integración con ventas y compras | 1 días |
| Pruebas del módulo completo de finanzas | 4 días |

| Módulo de Menú y Productos | Duración: 4 semanas |
| --- | --- |
| Registro de productos (precio base, impuestos, utilidad, etc.) | 3 días |
| Registro y gestión de insumos (unidad, precio, fecha vencimiento) | 3 días |
| Control de compras (proveedores, facturas, detalle de compra) | 4 días |
| Gestión de inventario (existencias, entradas y salidas) | 3 días |
| Registro de platillos del día | 2 días |
| Categorización de productos/platillos | 2 días |
| Integración con ventas y facturación | 3 días |
| Reportes de inventario y costos | 4 días |
| Pruebas del módulo completo | 4 días |

| Módulo de Contrataciones | Duración: 2 semanas y 2 días |
| --- | --- |
| Registro de clientes | 2 días |
| Gestión de contratos (inicio, fin, precio, cantidad personas) | 3 días |
| Registro de detalle de contrato (servicios, comidas, fechas) | 3 días |
| Vinculación de contratos con clientes | 2 días |
| Generación de reportes de contrataciones | 3 días |
| Pruebas del módulo completo | 3 días |

| Módulo de ventas y Facturación | Duración: 3 semanas y 4 días |
| --- | --- |
| Registro de ventas | 3 días |
| Registro de detalle de ventas (productos, cantidades, precios) | 3 días |
| Gestión de métodos de pago (efectivo, tarjeta, sinpe) | 3 días |
| Generación de facturas | 3 días |
| Control de ordenado de factura | 2 días |
| Integración con módulo de finanzas | 3 días |
| Reportes de ventas | 4 días |
| Pruebas del módulo completo | 4 días |

| Módulo de Gestión de Personal | Duración: 3 semanas y 2 días |
| --- | --- |
| Registro y gestión de empleados | 3 días |
| Registro y administración de usuarios | 2 días |
| Configuración y asignación de roles | 2 días |
| Registro de horas trabajadas | 3 días |
| Control de asistencia y generación de reportes | 3 días |
| Integración con nómina (salario/hora, modalidad de pago) | 4 días |
| Validaciones de seguridad (accesos y permisos) | 2 días |
| Pruebas del módulo completo de personal | 4 días |

Gestión de riesgos y lecciones aprendidas

Gestión de Riesgos

Esta subsección documenta el proceso formal de identificación, análisis y planificación de respuesta para los riesgos que podrían afectar los objetivos del proyecto.

1.1. Metodología y Alcance

Se define cómo se manejaron los riesgos del proyecto (Sistema de gestión de Soda y Restaurante el Bambú).

- Identificación: Se realizó una identificación exhaustiva de riesgos que abarcó áreas operativas, técnicas, de personal y financieras.

- Análisis: Se utilizó un análisis cualitativo basado en la probabilidad y el impacto para determinar la magnitud de cada riesgo.

  - Escala de Probabilidad: Desde Muy Baja (1) hasta Muy Alta (5).

  - Escala de Impacto: Desde Mínimo (1) hasta Crítico (5).

  - Magnitud: El resultado de multiplicar la Probabilidad por el Impacto.

1.2. Riesgos Prioritarios

Los riesgos se priorizaron según su magnitud (los valores más altos indican mayor necesidad de atención). A continuación, se presenta un resumen de los riesgos de Magnitud Alta (valores de 15 o 16), que requieren una mitigación inmediata y un plan de contingencia sólido:

| Id | Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Magnitud | Estrategia de Mitigación Sugerida (Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R002 | Fallas de conectividad | Interrupciones en el servicio de internet afectando las operaciones. | Alta (4) | Alta (4) | 16 | Implementar un sistema de respaldo de internet (p. ej., conexión 4G/5G) y un modo de operación offline limitado para el registro de ventas esenciales. |
| R016 | Dependencia tecnológica postentrega | Falta de soporte técnico después de la entrega del proyecto. | Alta (4) | Alta (4) | 16 | Establecer un contrato de soporte post-implementación o un plan de capacitación exhaustiva para el equipo interno que asegure la autosuficiencia operativa. |
| R001 | Pérdida de datos | Fallo en el sistema de respaldo o corrupción de la base de datos. | Media (3) | Crítico (5) | 15 | Implementar copias de seguridad automáticas diarias y fuera del sitio (off-site), con pruebas de restauración trimestrales. |
| R015 | Sobrecarga en temporada alta | Sistema no soporta el volumen de transacciones durante eventos especiales. | Media (3) | Crítico (5) | 15 | Realizar pruebas de rendimiento (pruebas de carga) antes del despliegue final para garantizar que el sistema cumpla con los volúmenes de transacción máximos esperados. |

2. Lecciones Aprendidas

Esta sección tiene como objetivo capitalizar la experiencia del proyecto, documentando los aciertos y los errores para evitar repetir fallos y replicar éxitos en proyectos futuros. La reflexión se basa en los riesgos identificados en la matriz.

2.1. Aspectos Por Mejorar

Las siguientes lecciones se derivan de los riesgos de mayor magnitud identificados y deben servir como base para la planificación de futuros proyectos:

- Prioridad en la Continuidad del Negocio (R001, R002): La lección principal es que la alta dependencia de la conectividad y la integridad de los datos puede paralizar las operaciones de la Soda y Restaurante El Bambú. Por lo tanto, en proyectos futuros, se recomienda integrar soluciones de redundancia (como internet secundario) y sistemas de copia de seguridad en tiempo real como requisitos no funcionales obligatorios desde la fase de diseño.

- Gestión del Cambio y Adopción (R003, R013): La resistencia al cambio por parte del personal y el error humano en el registro de ventas fueron identificados como riesgos con alta probabilidad.

  - Acción recomendada: Se debe incorporar un plan formal de Gestión del Cambio y capacitación temprana en el ciclo de vida del proyecto. La capacitación debe centrarse en la simplicidad de la interfaz para reducir la posibilidad de errores de ingreso y asegurar la correcta adopción por parte del personal.

- Viabilidad a Largo Plazo y Soporte (R016): El riesgo de dependencia tecnológica post-entrega subraya que el éxito a largo plazo del sistema está directamente ligado a la disponibilidad de soporte.

  - Acción recomendada: Para proyectos futuros, es vital establecer un contrato de soporte formal o dedicar recursos internos fijos para el mantenimiento y escalamiento del sistema, formalizando la transferencia de conocimiento técnico al equipo del cliente.

2.2. Buenas Prácticas y Éxitos

En esta etapa del proyecto, el principal acierto documentado es la metodología de identificación de riesgos, la cual debe replicarse:

- Identificación Proactiva de Riesgos Críticos: Se logró establecer una matriz de riesgos exhaustiva antes de la ejecución (el 7/9/2025), lo que permitió identificar tempranamente riesgos con impacto Crítico (R001, R015) y Magnitud Alta (R002, R016).

- Recomendación de Replicación: Se recomienda mantener y replicar la práctica de priorizar la identificación de riesgos en las primeras etapas, incluyendo a todos los responsables (Melanie Oviedo, Isaac Herrera, Jeremy Romero, Natalia Ortiz, Andrea Morera) para asegurar una visión completa y mitigar amenazas antes de que se materialicen.

# Evaluación de usabilidad

Plan de evaluación heurística

Interfaz de Gestión de Usuarios:

- Visibilidad del estado del sistema:

La interfaz mantiene informado al usuario sobre donde se encuentra, el menú lateral muestra clara la sección activa y el título de la página ¨Gestión de Usuarios¨ es visible y descriptivo.

- Coincidencia entre el sistema y el mundo real:

El sistema utiliza lenguaje familiar y convenciones reconocibles, utiliza iconos como la lupa para buscar, lápiz para editar, basurero para eliminar y ojo para información.

- Control y libertad del usuario:

Existen salidas de emergencia y opciones de cancelación.

- Consistencia y estándares:

La interfaz mantiene patrones consistentes, los botones de acción mantienen los mismos colores en todas las filas, los campos de formulario mantienen el mismo estilo visual y los iconos utilizan la misma biblioteca de diseño.

- Prevención de errores:

El sistema tiene medidas preventivas, existe un modal antes de eliminar usuario con un mensaje de confirmación, también, se incorporaron placeholders en campos de texto que guían al usuario.

- Diseño estético y minimalista:

La interfaz evita información irrelevante es un diseño limpio y tiene uso moderado de colores.

- Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores:

Cumple con que los mensajes de error son comprensibles y directos.

Interfaz de Gestión de Clientes:

- Visibilidad del estado del sistema

El usuario se mantiene informado sobre su ubicación y estado actual, el título de la página es visible y descriptivo. Tiene un subtitulado aclaratorio: ¨ Administre a los clientes existentes¨

- Coincidencia entre el sistema y el mundo real:

El sistema utiliza lenguaje familiar y convenciones reconocibles, separación lógica de información y terminología clara.

- Control y libertad del usuario:

Claramente podemos ver salidas de emergencia y opciones de cancelar.

- Consistencia y estándares:

El sistema mantiene patrones consistentes como que los formularios siguen la misma estructura visual.

- Prevención de errores:

La interfaz presenta múltiples medidas de prevención.

- Diseño estético y minimalista:

En la interfaz no se presenta información innecesaria.

- Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores:
Los mensajes de error son claros y comprensibles.

Interfaz de Gestión de Categorías:

- Visibilidad del estado del sistema

El usuario se mantiene informado sobre su ubicación y estado actual, el título de la página es visible y descriptivo. La tabla muestra contador, informando sobre el total de registros.

- Coincidencia entre el sistema y el mundo real:

El sistema utiliza lenguaje familiar y convenciones reconocibles, presenta iconos intuitivos y claros.

- Control y libertad del usuario:

Claramente podemos ver salidas de emergencia y opciones de cancelar.

- Consistencia y estándares:

El sistema mantiene patrones consistentes como que los formularios siguen la misma estructura visual.

- Prevención de errores:

La interfaz presenta múltiples medidas de prevención.

- Diseño estético y minimalista:

En la interfaz no se presenta información innecesaria.

- Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores:
Los mensajes de error son claros y comprensibles.

Interfaz de Gestión de Método de Pago:

- Visibilidad del estado del sistema

El usuario se mantiene informado sobre su ubicación y estado actual, el título de la página es visible y descriptivo. El título de la página es visible y claro.

- Coincidencia entre el sistema y el mundo real:

El sistema utiliza lenguaje familiar y convenciones reconocibles, uso del símbolo @ para correo electrónico.

- Control y libertad del usuario:

Claramente podemos ver salidas de emergencia y opciones de cancelar.

- Consistencia y estándares:

El sistema mantiene patrones consistentes como que los formularios siguen la misma estructura visual.

- Prevención de errores:

La interfaz presenta múltiples medidas de prevención.

- Diseño estético y minimalista:

En la interfaz no se presenta información innecesaria.

- Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores:
Los mensajes de error son claros y comprensibles.

Interfaz de Gestión de Proveedores:

- Visibilidad del estado del sistema

El usuario se mantiene informado sobre su ubicación y estado actual, el título de la página es visible y descriptivo. Tiene un subtitulado aclaratorio: ¨ Administre a los Proveedores existentes¨

- Coincidencia entre el sistema y el mundo real:

El sistema utiliza lenguaje familiar y convenciones reconocibles.

- Control y libertad del usuario:

Claramente podemos ver salidas de emergencia y opciones de cancelar.

- Consistencia y estándares:

El sistema mantiene patrones consistentes como que los formularios siguen la misma estructura visual.

- Prevención de errores:

La interfaz presenta múltiples medidas de prevención.

- Diseño estético y minimalista:

En la interfaz no se presenta información innecesaria.

- Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores:
Los mensajes de error son claros y comprensibles.

Resultados preliminares

Gestión de Usuarios:

En la interfaz de ¨Gestión de Usuarios¨ tiene como resultado un alto cumplimiento de las heurísticas fundamentales de usabilidad, se destaca por su consistencia visual y prevención de errores. Los pequeños problemas identificados son más en el alto de la eficiencia de las tareas avanzadas.

Gestión de Clientes:

Hablando de ¨Gestión de Clientes ¨ tiene como resultado un alto cumplimiento de las heurísticas fundamentales de usabilidad, se destaca por su consistencia visual y prevención de errores. Los pequeños problemas identificados son más en el alto de la eficiencia de las tareas avanzadas.

Gestión de Categorías:

Podemos destacar que la interfaz de ¨Gestión de Categorías ¨ tiene como resultado un alto cumplimiento de las heurísticas fundamentales de usabilidad, se destaca por su consistencia visual y prevención de errores. Los pequeños problemas identificados son más en el alto de la eficiencia de las tareas avanzadas.

Gestión de Método de Pago:

El apartado ¨Gestión de Método de Pago ¨ tiene como resultado un alto cumplimiento de las heurísticas fundamentales de usabilidad, se destaca por su consistencia visual y prevención de errores. Los pequeños problemas identificados son más en el alto de la eficiencia de las tareas avanzadas.

Gestión de Proveedores:

El módulo de ¨Gestión de Proveedores ¨ tiene como resultado un alto cumplimiento de las heurísticas fundamentales de usabilidad, se destaca por su consistencia visual y prevención de errores. Los pequeños problemas identificados son más en el alto de la eficiencia de las tareas avanzadas.

Problemas de usabilidad identificados y plan de mejora

Problemas de usabilidad de Gestión de Usuarios:

- Búsqueda limitada: El campo de búsqueda no indica en que campo se buscara si por nombre, correo o por rol.

Plan de mejora de Gestión de Usuarios:

- Mejorar la funcionalidad de búsqueda, puede ser agregando un placeholder descriptivo, ejemplo: ¨Buscar por nombre¨

Problemas de usabilidad de Gestión de Clientes:

- Búsqueda limitada: El campo de búsqueda no indica en que campo se buscara si por nombre o por correo.

Plan de mejora de Gestión de Clientes:

- Mejorar la funcionalidad de búsqueda, puede ser agregando un placeholder descriptivo, ejemplo: ¨Buscar por nombre del cliente¨

Problemas de usabilidad de Gestión de Categoría:

- Búsqueda limitada: El campo de búsqueda no indica en que campo se buscara si por nombre de categoría o por fecha de creación.

Plan de mejora de Gestión de Categoría:

- Mejorar la funcionalidad de búsqueda, puede ser agregando un placeholder descriptivo, ejemplo: ¨Buscar por categoría¨

Problemas de usabilidad de Gestión de Método de Pago:

- Búsqueda limitada: El campo de búsqueda no indica en que campo se buscara si por tipo de pago o fecha de creación.

Plan de mejora de Gestión de Método de Pago:

- Mejorar la funcionalidad de búsqueda, puede ser agregando un placeholder descriptivo, ejemplo: ¨Buscar por tipo de pago¨

Problemas de usabilidad de Gestión de Proveedores:

- Búsqueda limitada: El campo de búsqueda no indica en que campo se buscara si por nombre o por correo

Plan de mejora de Gestión de Proveedores:

- Mejorar la funcionalidad de búsqueda, puede ser agregando un placeholder descriptivo, ejemplo: ¨Buscar por nombre de proveedor¨

# Presentación y defensa

La exposición final del proyecto de la plataforma web de gestión interna El Bambú se centró en demostrar cómo la solución digital aborda las ineficiencias críticas de la operación manual. La presentación estuvo a cargo de los integrantes Isaac Herrera, Natalia Ortiz, Melanie Oviedo, Jeremy Romero y Andrea Morera, y tuvo como objetivo primordial justificar la adquisición e implementación del sistema.

Argumento Central y Solución Propuesta: Se identificó el problema raíz en los procesos administrativos, financieros y operativos manuales, que generaban errores, limitaban la toma de decisiones y consumían tiempo valioso. La visión del equipo fue automatizar tareas clave para optimizar recursos mediante una herramienta robusta e intuitiva. La solución presentada fue una plataforma web que centraliza datos y procesos, eliminando la duplicación de tareas, garantizando datos en tiempo real y optimizando los cierres financieros a un máximo de 10 minutos.

Módulos y Alcance: Se detalló la estructura modular del sistema, la cual incluye:

- Finanzas: Para el registro de ingresos/egresos, control de caja y reportes.

- Ventas y Facturación: Para el registro detallado de transacciones.

- Menú e Inventario: Gestión de platillos, precios e inventario con alertas.

- Personal: Control de asistencia, registro de empleados y cálculo automático de salarios.

- Contrataciones: Gestión de contratos de servicios.

Logros y Justificación (Demo): Durante la demostración se hizo hincapié en las funcionalidades desarrolladas en la fase actual, que incluyen operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) completas en submódulos esenciales como "Categorías", mostrando una interfaz funcional y consistente.

La exposición concluyó con una sólida justificación para la adquisición de la solución, dividida en dos vertientes:

- Argumento Comercial: Mayor control de costos, acceso a reportes estratégicos, optimización de tiempo administrativo y mejora en la moral del personal gracias a la precisión salarial (objetivo de 100% de precisión, 80% menos errores y 50% de reducción de tareas manuales).

- Argumento Técnico: Se destacó la arquitectura modular, las clases refactorizadas para rendimiento, una base de datos normalizada para integridad de datos y un manejo mejorado de excepciones, asegurando un diseño intuitivo que minimiza la resistencia al cambio por parte de los usuarios.

En resumen, la presentación validó la plataforma no solo como una herramienta operativa, sino como un activo estratégico para la rentabilidad y eficiencia de Soda y Restaurante.

# Observaciones y comentarios adicionales

Espacio para notas adicionales

Como fue el desarrollo del sistema (módulo por integrante)

Módulo de Usuarios (Isaac): El desarrollo del módulo de usuarios fue ligeramente complicado, esto debido a que el módulo no solo abarca la gestión de usuarios y empleados dentro de la aplicación, sino que también abarcó toda la implementación del sistema de autenticación del sitio con uso y distinción de acceso por roles. A pesar de esto, la lógica del módulo se completó con bastante rapidez, lo más complicado de todo fue la creación de la interfaz de usuario y la estandarización de sus respectivos elementos (botones, tablas, etc.) para su posterior uso en el resto de los módulos.

Módulo de Métodos de pago (Jeremy): Fue muy entretenido el desarrollo de este módulo ya que nunca había trabajado seriamente con la estructura de Laravel y me di cuenta de que la curva de aprendizaje de este es muy sencilla

Módulo de Proveedores (Natalia Ortiz): Al desarrollar el módulo de Proveedores, representó un reto principalmente porque aún me encuentro en proceso de aprendizaje del framework Laravel, al inicio las estructuras del proyecto, me resultó un tanto confusas, se me presentaron inconvenientes en unas vistas del módulo de las cuales requirieron análisis y búsqueda de soluciones, sin embargo, esto me permitió mejorar mis conocimientos en Laravel y además de comprender su estructura interna.

Módulo de Clientes (Andrea Morera): El proceso de desarrollo del módulo de clientes no fue sumamente complicado ya que tenemos muy claro lo que queremos y como funcionaria este módulo, la parte que puedo destacar es que el aprender nuevas tecnologías y acoplar una interfaz para que cumpla con un prototipo fue la parte más complicada.

Módulo de Categoría (Melanie Oviedo): Durante el desarrollo de este módulo fue entretenido ya que se está trabajando con Laravel por primera vez entonces fue de mucho aprendizaje.