| UNIVERSIDAD NACIONAL ESCUELA DE INFORMÁTICA CATEDRA DE INGENIERIA DE SISTEMAS |  |  |
| --- | --- | --- |

HOJA DE RUTA (ROADMAP) DEL SISTEMA

En este documento se presenta la hoja de ruta (roadmap) donde se van a desglosar las diferentes tareas que se van a ir desarrollando durante el proyecto. Para el desarrollo del Sistema de Gestión Interna El Bambú, se ha adoptado un enfoque iterativo e incremental basado en el marco de trabajo Scrum. A continuación, se detalla la descomposición del trabajo desde los hitos más generales hasta las tareas específicas por Sprint.

ROADMAP GENERAL DEL DESARROLLO

El proyecto se dividirá en cinco grandes entregas (Releases), diseñadas para aportar valor progresivo al negocio del cliente:

- Hito 1: Módulos de Personal e Inventario (Sprint 1-2): Generar el control total de insumos, productos y proveedores. Además de realizar el registro de la asistencia por parte de los empleados y el cálculo de sus respectivos salarios.

- Hito 2: Módulos de Ventas y Finanzas (Sprint 3-4): Registro y cobro de comandas, así como el manejo de caja, movimientos de caja y el cierre de esta misma.

- Hito 3: Módulo de Contrataciones y Reportes en Excel (Sprint 5): Generación de contratos entre el dueño de la empresa y clientes externos a esta, así como la generación de reportes y su respectiva exportación a Excel.

ÉPICAS PRINCIPALES

Las Épicas agrupan los grandes bloques de funcionalidad del sistema, derivados directamente de los módulos propuestos:

- EP-01: Gestión de Personal: Control de autenticación y roles de usuario, así como control de asistencia y horas trabajadas por parte de los empleados y el cálculo de sus respectivos salarios.

- EP-02: Punto de Venta (POS): Gestión de ventas, facturación y sus diversos métodos de pago.

- EP-03: Gestión de Recursos e Inventario: Control de productos, insumos perecederos y proveedores.

- EP-04: Análisis Financiero: Cierre de caja y generación de reportes.

- EP-05: Gestión de Contratos: Control y generación de contratos relacionados a un cliente externo a la empresa.

HISTORIAS DE USUARIO

A continuación, se presentan las Historias de Usuario (HU) preliminares, redactadas desde la perspectiva de los roles operativos del restaurante. (Nota: Los requerimientos no funcionales de arquitectura web se han incluido como Criterios de Aceptación).

| ID | Épica | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | EP-01 | Como Administrador, quiero registrar las horas de entrada y salida de los empleados, para llevar un control de asistencia que incluya el registro de feriados. | - Permite registrar hora exacta de entrada y salida - Debe permitir marcar un día como "Feriado" para aplicar el pago doble posteriormente. |
| HU-02 | EP-01 | Como Administrador, quiero que el sistema calcule automáticamente el salario según la modalidad de pago, para reducir errores humanos y asegurar el pago correcto por feriados. | - El cálculo del salario se debe realizar de la siguiente manera: - Se debe sumar la cantidad de horas trabajadas en los 15 o 30 días anteriores incluyendo el actual según la modalidad de pago. - Multiplicamos el total de horas trabajadas calculado anteriormente por el salario por hora del empleado. - El sistema debe identificar automáticamente las horas en días feriados y aplicarles pago doble. - Debe generar un desglose visual del pago para que el administrador pueda revisarlo antes de finalizar. Este desglose debe mostrar la siguiente información: Fecha, Día (Lunes, Martes, etc.), Hora de Entrada, Hora de Salida, Total Horas Trabajadas, Salario por Hora (Opcional), Salario Total. Al final se debe mostrar la sumatoria de todos los días trabajados que se van a pagar. |
| HU-03 | EP-01 | Como Administrador, quiero gestionar los perfiles de los empleados y asignarles roles (Administrador o Colaborador), para controlar el acceso a las funciones sensibles del sistema. | - El sistema debe permitir crear, editar y eliminar usuarios con sus respectivos campos. - Las contraseñas deben encriptarse con bcrypt y tener al menos 8 caracteres. - Si el rol es "Colaborador", el sistema debe bloquear el acceso a salarios, reportes financieros y otros datos sensibles. - El sistema debe invalidar la sesión cuando se cambie un rol o se elimine un usuario. |
| HU-04 | EP-01 | Como Administrador, quiero filtrar la lista de empleados por nombre, para gestionar la información de forma rápida cuando la planilla crezca. | - El sistema debe tener una barra de búsqueda que filtre por el nombre, correo o rol del empleado. - El sistema debe poder ordenar los empleados según los criterios del CA anterior. |
| HU-05 | EP-02 | Como Colaborador/Administrador, quiero crear una comanda seleccionando los productos o platillos solicitados para registrar el detalle del pedido y dejar la cuenta pendiente de pago. | - El sistema debe mostrar el catálogo de Productos filtrado por Categoría. - Al agregar un "Platillo", el sistema permite enviarlo sin validar stock. Al agregar "Mercancía", el sistema debe validar si hay existencias disponibles. - El sistema debe guardar una lista temporal con los productos seleccionados cada vez que se añada uno nuevo. - La comanda debe permitir la edición (agregar o quitar artículos) antes de proceder al pago. |
| HU-06 | EP-02 | Como Colaborador/Administrador, quiero procesar el pago de una comanda permitiendo múltiples métodos de pago (Efectivo, SINPE, Tarjeta), para ofrecer flexibilidad al cliente manteniendo el control exacto de los ingresos. | - El sistema debe permitir dividir el monto total en diferentes métodos de pago para una misma transacción (ej: una parte en efectivo y otra por SINPE). - El sistema debe operar únicamente en moneda local (colones). - Si se elige efectivo, el sistema debe calcular automáticamente el vuelto basado en el monto recibido. - Al confirmar la venta / pago, la comanda cambia su estado a "Finalizada" y se descuenta el stock (si aplica) de los artículos correspondientes. |
| HU-07 | EP-02 | Como Administrador/Colaborador, quiero poder crear una nueva venta, manteniendo la venta actual en estado pendiente para poder atender distintos clientes. | - El sistema debe mostrar un botón debajo del botón de “Procesar Pago” con el título “Nueva Orden”. - Al presionar el botón “Nueva Orden”, el sistema debe guardar la lista de productos de la venta actual en la base de datos con el estado “Pendiente” y crear una nueva venta en una “pestaña” independiente. - El sistema debe mostrar un elemento gráfico (“Tabs” / Desplegable) que le permita al usuario intercambiar entre las distintas pestañas de venta. |
| HU-08 | EP-02 | Como Colaborador/Administrador, quiero tener la posibilidad de imprimir o generar el ticket de venta solo si el cliente lo solicita, para evitar el desperdicio de papel y cumplir con el deseo del cliente. | - En la ventana de procesar pago, debe aparecer un “checkbox” que permita indicar si se imprime o no el tiquete. - Si el usuario acepta, se genera un comprobante con: nombre del negocio, detalle de artículos, subtotal y el desglose de los métodos de pago utilizados. - El ticket debe ser generado en un formato apto para impresión rápida o visualización en pantalla. |
| HU-09 | EP-03 | Como Administrador, quiero registrar Productos e Insumos de forma separada en el sistema, para gestionar adecuadamente qué artículos son para venta directa y cuáles son materia prima. | - El sistema debe permitir crear, editar y eliminar un Insumo con sus respectivos campos. - El sistema debe permitir crear, editar y eliminar un Producto con sus respectivos campos. - Si el Producto es Mercancía (con stock), se debe habilitar el campo CantidadMinima. - Si el Producto es Platillo, el sistema debe omitir el control de existencias (no contable). - Los productos deben clasificarse en categorías: Platillos (Desayuno, almuerzo, etc.) o Productos (Bebidas, Snacks, etc.). Si la categoría no existe, debe permitir crear una nueva. |
| HU-10 | EP-03 | Como Administrador, quiero que el sistema aplique automáticamente el margen de utilidad a los productos de stock, para mantener la rentabilidad estandarizada del 35%. | - El margen de ganancia debe ser del 35%, con opción de poder modificarse al momento de crear el producto. - Para productos tipo "Mercancía", el precio de venta debe calcularse como: - Precio con Impuesto: Precio de Compra + (Precio de Compra * Impuesto [0.13 o el que sea en el mismo formato]). - Precio con Margen e Impuesto: Precio con Impuesto + (Precio con Impuesto * 0.35) - Para productos tipo "Platillo", el sistema debe permitir la edición manual del precio final. |
| HU-11 | EP-03 | Como Administrador, quiero recibir alertas cuando la mercancía llegue a su nivel mínimo, para realizar pedidos de reposición a tiempo. | - El sistema debe restar unidades de la tabla Producto (solo tipo Mercancía) automáticamente al finalizar una venta. - El sistema debe mostrar una alerta visual en el Dashboard cuando StockActual <= CantidadMinima. - Para los Insumos, el sistema debe mostrar una alerta si la FechaVencimiento está a menos de 7 días de cumplirse. |
| HU-12 | EP-03 | Como Administrador, quiero poder registrar la compra de Productos/Insumos con sus respectivos Proveedores, para tener un historial claro de compras y contactos de abastecimiento. | - El sistema debe permitir registrar Proveedores con sus respectivos campos. - Al registrar un Insumo o producto, se debe seleccionar el Proveedor correspondiente desde una lista desplegable, si este proveedor no existe debe existir la opción para crearlo. - Se debe poder visualizar un reporte de qué insumos y/o productos suministra cada proveedor. |
| HU-13 | EP-03 | Como Administrador, quiero ver en la página principal del sistema un indicador numérico con la cantidad de productos con stock bajo o próximos a vencer, para identificar rápidamente que existen problemas de inventario y navegar hacia el módulo correspondiente. | - El Dashboard debe mostrar un campo/tarjeta con el número total de artículos que cumplen la condición de stock bajo o caducidad próxima (7 días). - Al hacer clic sobre este número o campo, el sistema debe redirigir al usuario directamente a la vista de Inventario (Productos/Insumos) con el filtro aplicado. - El contador debe actualizarse automáticamente cada vez que se cargue la página de inicio. |
| HU-14 | EP-04 | Como Colaborador/Administrador, quiero registrar y clasificar cada movimiento de dinero para mantener un rastro detallado de todas las entradas y salidas de la caja local. | - Permite clasificar cada movimiento como: Ingreso o Egreso. - Cada movimiento debe quedar registrado con fecha, hora, monto y el Usuario que lo realiza. - El sistema debe sumar automáticamente las ventas y contratos finalizados como ingresos de caja. |
| HU-15 | EP-04 | Como Colaborador/Administrador, quiero realizar un cierre de caja al finalizar la jornada, para validar que el dinero físico coincida con el saldo calculado por el sistema (incluyendo todos los movimientos registrados). | - El sistema debe presentar un resumen del "Saldo Esperado" (Suma de ingresos - Suma de egresos). - Debe permitir al usuario ingresar el monto de Efectivo Físico contado. - El sistema debe calcular y mostrar la diferencia, indicando claramente si hay un Sobrante o un Faltante. - Una vez guardado el cierre, el sistema debe bloquear la edición de los movimientos de ese día para evitar alteraciones. - El sistema debe permitir la impresión del reporte de cierre de caja o, en su defecto, habilitar el envío automático por correo al administrador al cerrar la caja. |
| HU-16 | EP-04 | Como Administrador, quiero generar reportes detallados filtrando por fechas, tipo de producto y categorías, para analizar el rendimiento específico de cada área del negocio y exportar los datos a Excel. | - El sistema debe permitir filtrar los reportes por: - Rango de fechas: Día, semana, mes o personalizado. - Tipo de Producto: Diferenciar entre "Mercancía" (artículos con stock) y "Platillos" (preparaciones). - Categoría: Filtrar por las categorías creadas (ej: Bebidas, Snacks, Desayunos). - Este se debe mostrar en orden por cantidad de ventas para saber cuáles se venden más y cuáles no. - El sistema debe generar un archivo .xlsx (Excel) que mantenga estos filtros aplicados para su análisis externo. |
| HU-17 | EP-04 | Como Administrador, quiero ver en la página principal del sistema el total de ventas del día y el estado de la caja, para monitorear los ingresos sin necesidad de generar un reporte completo. | - Mostrar un indicador con el monto total de ventas del día actual en moneda local (colones). - El acceso a estos montos debe estar restringido al rol de Administrador según el Usuario. |
| HU-18 | EP-04 | Como administrador quiero visualizar en la página principal del sistema una gráfica con las ventas acumuladas del mes vigente para comparar el rendimiento financiero de forma visual y rápida sin tener que generar el reporte y descargarlo en Excel | - El Dashboard debe mostrar un gráfico (preferiblemente de barras o líneas) que represente la suma de ventas por día del mes en curso. - Los datos deben extraerse automáticamente de las comandas pagadas registradas en el sistema - El gráfico debe mostrar los montos en moneda local (colones). - El sistema debe actualizar la gráfica cada vez que se finalice una venta en el POS. |
| HU-19 | EP-04 | Como administrador, quiero poder visualizar en la página principal del sistema una gráfica con los 5 o 10 platillos más vendidos para facilitar la toma de decisiones. | - El Dashboard debe mostrar un gráfico (preferiblemente de barras o líneas) que represente los 5 / 10 platillos más vendidos del mes con su respectiva cantidad de ventas. - Los datos deben extraerse automáticamente de las comandas pagadas registradas en el sistema. - El gráfico debe mostrar los montos en moneda local (colones). - El sistema debe actualizar la gráfica cada vez que se finalice una venta en el POS. |
| HU-20 | EP-05 | Como Administrador, quiero registrar contratos para clientes externos (como constructoras) especificando el número de trabajadores, la duración del contrato y los platillos base, para que el sistema genere automáticamente un calendario de menús aleatorios evitando la repetición diaria. | - El sistema debe permitir ingresar los datos del cliente, la fecha de inicio y la fecha de finalización. - El sistema debe permitir registrar el pago total al momento de crear el contrato. - Se debe ingresar el número de trabajadores (esto definirá la cantidad de platillos a preparar por día). - Al seleccionar una lista de platillos para el contrato, el sistema debe distribuirlos de forma aleatoria entre los días que dure el servicio. |
| HU-21 | EP-05 | Como Administrador, quiero visualizar en la página de inicio del sistema los platillos que deben entregarse en el día actual, indicando a qué contrato pertenecen y la cantidad total, para organizar la producción de la cocina de manera eficiente. | - El Dashboard debe mostrar una sección específica de "Pedidos por Contrato del Día". - Por cada contrato activo que tenga servicio hoy, se debe listar: Nombre de la Empresa, Nombre del Platillo y Cantidad Total (basada en el número de trabajadores). - La información debe actualizarse automáticamente cada vez que cambie la fecha del sistema. |
| HU-22 | EP-05 | Como Administrador, quiero ver un contador en la página principal del sistema con la cantidad de contratos activos hasta la fecha actual, para conocer de un vistazo el volumen de servicios externos vigentes. | - El sistema debe calcular cuántos contratos tienen una FechaFinal >= FechaActual. - Este número debe mostrarse de forma destacada en las estadísticas principales del Dashboard. - Al hacer clic en el contador, el sistema debe redirigir a una lista detallada de esos contratos activos. |
| HU-23 | EP-05 | Como Administrador, quiero poder editar o cancelar contratos existentes, para ajustar el servicio en caso de que el cliente cambie el número de trabajadores o la duración. | - El sistema debe permitir buscar contratos por nombre de cliente. - Al cambiar el número de trabajadores, las cantidades en el Dashboard para los días restantes deben actualizarse automáticamente. |

PLANIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE SPRINTS

El desarrollo del proyecto se ejecutará en 5 Sprints con una duración de 2 semanas cada uno. Para los Puntos de Historia (Story Points) hemos utilizado la serie de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13) para estimar la complejidad de cada una de las tareas de la siguiente manera:

- 1-3 puntos: Tareas sencillas o cambios visuales.

- 5 puntos: Funcionalidad estándar (un CRUD completo).

- 8-13 puntos: Lógica compleja (cálculos de planillas, carrito de compras, lógica de contratos).

A continuación, se detallan las Historias de Usuario asignadas a cada ciclo, alineadas con los Hitos de entrega definidos anteriormente.

SPRINTS 1 - 2: GESTIÓN DE PERSONAL E INVENTARIO

Objetivo: Entregar el módulo funcional de administración de empleados y asistencia, completar el control de insumos y digitalizar el menú del restaurante.

| ID | Historia de Usuario | Puntos (Est.) |
| --- | --- | --- |
| HU-01 | Como Administrador, quiero registrar las horas de entrada y salida de los empleados, para llevar un control de asistencia que incluya el registro de feriados. | 5 |
| HU-02 | Como Administrador, quiero que el sistema calcule automáticamente el salario según la modalidad de pago, para reducir errores humanos y asegurar el pago correcto por feriados. | 5 |
| HU-03 | Como Administrador, quiero gestionar los perfiles de los empleados y asignarles roles (Administrador o Colaborador), para controlar el acceso a las funciones sensibles del sistema. | 5 |
| HU-04 | Como Administrador, quiero filtrar la lista de empleados por nombre, para gestionar la información de forma rápida cuando la planilla crezca. | 5 |
| HU-08 | Como Administrador, quiero registrar Productos e Insumos de forma separada en el sistema, para gestionar adecuadamente qué artículos son para venta directa y cuáles son materia prima. | 5 |
| HU-09 | Como Administrador, quiero que el sistema aplique automáticamente el margen de utilidad a los productos de stock, para mantener la rentabilidad estandarizada del 35%. | 3 |
| HU-10 | Como Administrador, quiero recibir alertas cuando la mercancía llegue a su nivel mínimo, para realizar pedidos de reposición a tiempo. | 3 |
| HU-11 | Como Administrador, quiero vincular los Insumos o productos (ej: tipo “mercadería”) con sus respectivos Proveedores, para tener un historial claro de compras y contactos de abastecimiento. | 5 |
| HU-12 | Como Administrador, quiero ver en la página principal del sistema un indicador numérico con la cantidad de productos con stock bajo o próximos a vencer, para identificar rápidamente que existen problemas de inventario y navegar hacia el módulo correspondiente. | 5 |

SPRINTS 3 - 4: VENTAS Y FINANZAS

Objetivo: Desarrollar el núcleo transaccional del sistema para permitir el cobro a clientes e implementar el control de flujo de dinero, cierres de caja y registro de gastos.

| ID | Historia de Usuario | Puntos (Est.) |
| --- | --- | --- |
| HU-05 | Como Colaborador/Administrador, quiero crear una comanda seleccionando los productos o platillos solicitados, para enviar el detalle del pedido al área de preparación y dejar la cuenta pendiente de pago. | 8 |
| HU-06 | Como Colaborador/Administrador, quiero procesar el pago de una comanda permitiendo múltiples métodos de pago (Efectivo, SINPE, Tarjeta), para ofrecer flexibilidad al cliente manteniendo el control exacto de los ingresos. | 13 |
| HU-07 | Como Colaborador/Administrador, quiero tener la posibilidad de imprimir o generar el ticket de venta solo si el cliente lo solicita, para evitar el desperdicio de papel y cumplir con el deseo del cliente. | 5 |
| HU-13 | Como Colaborador/Administrador, quiero registrar y clasificar cada movimiento de dinero para mantener un rastro detallado de todas las entradas y salidas de la caja local. | 5 |
| HU-14 | Como Colaborador/Administrador, quiero realizar un cierre de caja al finalizar la jornada, para validar que el dinero físico coincida con el saldo calculado por el sistema (incluyendo todos los movimientos registrados). | 5 |
| HU-15 | Como Administrador, quiero generar reportes detallados filtrando por fechas, tipo de producto y categorías, para analizar el rendimiento específico de cada área del negocio y exportar los datos a Excel. | 8 |
| HU-16 | Como Administrador, quiero ver en la página principal del sistema el total de ventas del día y el estado de la caja, para monitorear los ingresos sin necesidad de generar un reporte completo. | 8 |
| HU-17 | Como administrador quiero visualizar en la página principal del sistema una gráfica con las ventas acumuladas del mes vigente para comparar el rendimiento financiero de forma visual y rápida sin tener que generar el reporte y descargarlo en Excel | 5 |

SPRINT 5: CONTRATACIONES, REPORTES Y ENTREGA FINAL

Objetivo: Gestionar servicios de alimentación externos (contratos) y generar reportes para la toma de decisiones.

| ID | Historia de Usuario | Puntos (Est.) |
| --- | --- | --- |
| HU-18 | Como Administrador, quiero registrar contratos para clientes externos (como constructoras) especificando el número de trabajadores, la duración del contrato y los platillos base, para que el sistema genere automáticamente un calendario de menús aleatorios evitando la repetición diaria. | 13 |
| HU-19 | Como Administrador, quiero visualizar en la página de inicio del sistema los platillos que deben entregarse en el día actual, indicando a qué contrato pertenecen y la cantidad total, para organizar la producción de la cocina de manera eficiente. | 8 |
| HU-20 | Como Administrador, quiero ver un contador en la página principal del sistema con la cantidad de contratos activos hasta la fecha actual, para conocer de un vistazo el volumen de servicios externos vigentes. | 5 |
| HU-21 | Como Administrador, quiero poder editar o cancelar contratos existentes, para ajustar el servicio en caso de que el cliente cambie el número de trabajadores o la duración. | 13 |

CASOS DE PRUEBA (TEST CASES)

Un Caso de Prueba se considerará listo para ser ejecutado en el sistema únicamente si cumple en su totalidad con los siguientes elementos de estructura:

Identificación y Referencia:

- ID Único: Debe seguir la nomenclatura CP-[N° de Prueba]_HU-[N° de Historia] (Ejemplo: CP-01_HU-09).

- Título Descriptivo: Un nombre corto que resuma la acción y el resultado esperado (Ejemplo: "Validar cálculo de margen de utilidad en productos").

- Vínculo en Jira: El caso de prueba debe estar enlazado (Linked Issue) a su Historia de Usuario correspondiente.

Cuerpo de la Prueba:

- Dado que (Contexto): Define las precondiciones, el estado inicial del sistema y los datos de entrada.

- Cuando (Acción): Define el evento o la acción exacta que ejecuta el usuario.

- Entonces (Resultado): Define la respuesta esperada del sistema, validaciones o cambios en la base de datos (TiDB Cloud).

Implementación Técnica (Laravel):

Para cumplir con la Fase 2 del DoD, cada Caso de Prueba de Jira debe tener su representación en código utilizando el siguiente formato en Pest:

Nota: Recordar que todo el código y su respectiva documentación deben estar escritos en Inglés

/**

* Historia de Usuario: HU-XX - [Título de la HU]

* Prioridad: [Alta/Media/Baja]

* Vínculo Jira: https://tu-empresa.atlassian.net/browse/HU-XX

*/

test('CP-XX_HU-XX — [Título del Caso de Prueba]', function () {

// 1. [Dado que] - Escenario (Setup)

// Preparación de datos, estados de autenticación y mocks.

// 2. [Cuando] - Acción (Execution)

// Llamada al endpoint, método o comando artisan.

// 3. [Entonces] - Resultado (Assertion)

// Verificación de status, mensajes de sesión y persistencia en DB.

});

Ejemplos de Aplicación: Módulo de Login

HU: Como usuario, quiero poder iniciar sesión en el sistema para acceder a las funcionalidades según mi rol.

CP-01_HU-01 - Inicio de sesión exitoso

- Prioridad: Alta

- Dado que: Existe un usuario registrado con el correo admin@admin.com y la contraseña admin1234.

- Cuando: Ingreso las credenciales correctas y presiono “Entrar”.

- Entonces: El sistema me redirige al Dashboard principal y me muestra un mensaje de bienvenida.

/**

* Historia de Usuario: HU-01 - [Inicio de Sesión Exitoso]

* Prioridad: Alta

* Vínculo Jira: https://tu-empresa.atlassian.net/browse/HU-XX

*/

<?php

use App\Enums\UserRole;

use App\Models\User;

use Illuminate\Foundation\Testing\RefreshDatabase;

// Use the RefreshDatabase trait to ensure a clean database state for each test

pest()->use(RefreshDatabase::class);

/**

* Test to verify that an existing user can successfully log in.

* This test creates a user, attempts to log in with the user's credentials,

* and asserts that the response status is 302 (redirect) and that the user

* is redirected to the home page (which then redirects authenticated users

* to the dashboard page).

*/

test('CP-01_HU-01 — An existing user can login', function () {

// Given: An existing admin user in the database

$password = 'admin1234';

$user = User::factory()->create([

'email' => 'admin@admin.com',

'password' => bcrypt($password),

]);

// When: The user attempts to login with correct credentials

$response = $this->post(route('login'), [

'email' => $user->email,

'password' => $password,

]);

// Then: The response should indicate a successful login and redirect to the dashboard

$response->assertRedirect(route('home'));

});

CP-02_HU-01 — Credenciales incorrectas

- Prioridad: Alta

- Dado que: Ingreso un correo registrado pero una contraseña errónea.

- Cuando: Presiono el botón “Entrar”.

- Entonces: El sistema deniega el acceso, limpia el campo de contraseña y muestra el mensaje: “Estas credenciales no coinciden con nuestros registros”.

/**

* Test to verify that an existing user cannot log in with a wrong password.

* This test creates a user, attempts to log in with an incorrect password,

* and asserts that the response contains validation errors for the email field.

*/

test('CP-02_HU-01 — An existing user cannot login with a wrong password', function () {

// Given: An existing user in the database

$password = 'correctpassword';

$user = User::factory()->create([

'email' => 'employee@example.com',

'password' => bcrypt($password),

]);

// When: The user attempts to login with a wrong password

$response = $this->post(route('login'), [

'email' => $user->email,

'password' => 'wrongpassword',

]);

// Then: The response should indicate a failed login attempt

$response->assertSessionHasErrors('email');

});

CP-03_HU-01 — Restricción de acceso

- Prioridad: Crítica

- Dado que: No existe un usuario registrado con el correo nonexistent@example.com y la contraseña wrongpassword.

- Cuando: Ingreso las credenciales inexistentes y presiono “Entrar”.

- Entonces: El sistema deniega el acceso, limpia el campo de contraseña y muestra el mensaje: “Estas credenciales no coinciden con nuestros registros”.

/**

* Test to verify that a non-existing user cannot log in.

* This test attempts to log in with credentials that do not correspond to any user

* in the database, and asserts that the response contains validation errors for the

* email field.

*/

test('CP-03_HU-01 — A non-existing user cannot login', function () {

// Given: A non-existing user in the database

$password = 'wrongpassword';

$user = [

'email' => 'nonexistent@example.com',

'password' => 'wrongpassword',

];

// When: A non-existing user attempts to login with incorrect credentials

$response = $this->post(route('login'), $user);

// Then: The response should indicate a failed login attempt

$response->assertSessionHasErrors('email');

});