| UNIVERSIDAD NACIONAL ESCUELA DE INFORMÁTICA CATEDRA DE INGENIERIA DE SISTEMAS |  |  |
| --- | --- | --- |

CRITERIOS DE CALIDAD: DEFINICIÓN DE LISTO (DOR) Y HECHO (DOD)

Para asegurar la calidad del software y mantener la sincronía del equipo durante los Sprints, se han establecido criterios estrictos para el ciclo de vida de las Historias de Usuario (HU).

DEFINICIÓN DE LISTO (DEFINITION OF READY - DOR)

Una Historia de Usuario se considera "Lista" para ser asignada a un desarrollador y entrar a un Sprint únicamente si cumple con los siguientes criterios:

- Redacción clara: La HU está escrita en el formato estándar ("Como [rol], quiero [acción] para [valor]") y su propósito es comprensible para todo el equipo.

- Criterios de Aceptación definidos: Tiene una lista clara de condiciones (mínimo 2) que deben cumplirse para validar su funcionalidad.

- Independencia: La HU no está bloqueada por otra historia pendiente fuera del Sprint (ej. no se puede hacer la HU de "Vender" si la HU de "Crear Productos" no está terminada).

- Estimación: El equipo ha discutido la HU y le ha asignado una puntuación de esfuerzo (Story Points).

- Diseño preliminar (Si aplica): Si la historia requiere interfaz gráfica, se cuenta con una idea clara o un wireframe básico de qué campos de texto o botones debe llevar la pantalla.

- Preparación de Datos: Se deben conocer los requerimientos de datos (tablas de la Base de Datos involucradas) y lógica de negocio.

DEFINICIÓN DE HECHO (DEFINITION OF DONE - DOD)

Una Historia de Usuario o Tarea Técnica pasará a estado "Terminado" (Done) exclusivamente cuando cumpla en su totalidad con los siguientes criterios:

Fase 1: Desarrollo (Local)

- Código completado (HU-CA): El código ha sido escrito y cumple con todos los Criterios de Aceptación de la HU.

- Limpieza de Migraciones y Seeds: Si la HU requirió cambios en la DB, se debe incluir el archivo de Migración y, si es necesario, un Seeder con datos de prueba que permita testear la HU sin problemas. (ej: productos de ejemplo para probar el POS).

- Documentación Técnica/Funcional: Actualizar el README si hubo cambios en variables de entorno (.env), en el modelo de acceso y/o en los requisitos mínimos de las tecnologías utilizadas. Además de agregar comentarios en el código (PHPDoc) para todos los métodos creados.

- Usabilidad y Accesibilidad: La interfaz debe cumplir con los contrastes mínimos definidos en la WCAG 2.1 y las Heurísticas de Nielsen.

Nota: Recordar que todo el código y su respectiva documentación deben estar escritos en inglés.

Fase 2: Verificación

- Pruebas Manuales / QA: Se deben crear y correr los tests automáticos (Pest) para la funcionalidad exitosamente. Además, se debe realizar una prueba manual en el entorno de previsualización que genera Vercel para la rama.

- Control de Versiones: El código fue subido a una rama de feature en GitHub y no existen conflictos técnicos con la rama dev.

- Estado del CI/CD: El PR debe mostrar el check verde de GitHub Actions. Si falla, el autor debe arreglarlo antes de que se realice el siguiente paso.

Fase 3: Validación

- Revisión de Pares (Code Review): El Pull Request (PR) ha sido revisado y aprobado por al menos tres miembros del equipo distintos al autor del código. Si hay cambios solicitados, se debe volver a la Fase 1.

Fase 4: Despliegue e Integridad Final

- Despliegue Exitoso (CI/CD): La funcionalidad se ha integrado a la rama correspondiente y el pipeline de Vercel ha completado el despliegue automático sin arrojar errores de compilación en el servidor.

- Integridad de Base de Datos: Se debe confirmar que las migraciones corrieron en TiDB Cloud y que la estructura en la nube es consistente con el nuevo código.