| UNIVERSIDAD NACIONAL ESCUELA DE INFORMÁTICA CATEDRA DE INGENIERIA DE SISTEMAS |  |  |
| --- | --- | --- |

PLAN DE DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO

Para garantizar un desarrollo ordenado, colaborativo y sin conflictos técnicos, el equipo gestionará el proyecto combinando ceremonias ágiles con prácticas modernas de integración continua.

HERRAMIENTA DE GESTIÓN OPERATIVA

El seguimiento de las Historias de Usuario, tareas técnicas y corrección de errores (bugs) se administrará mediante la herramienta Jira. Se utilizará un tablero visual con el siguiente flujo de estados:

- Backlog: Todas las historias pendientes del proyecto.

- To Do (Por Hacer): Tareas seleccionadas para el Sprint actual.

- In Progress (En Progreso): Tareas que un desarrollador está programando activamente.

- In Review (En Revisión / QA): Código terminado que necesita ser revisado por otro compañero.

- Done (Terminado): Funcionalidad probada y desplegada.

FLUJO DE TRABAJO EN GIT (GIT WORKFLOW)

Dado que el proyecto utiliza despliegues automáticos (CI/CD) mediante Vercel conectados al repositorio, es estrictamente necesario mantener la estabilidad del código fuente. Por ello, el equipo adoptará un flujo de trabajo basado en las Feature Branches de Gitflow con las siguientes reglas:

- Rama main (Producción): Es la rama principal y la única conectada al despliegue en vivo en Vercel. Contiene únicamente código estable, aprobado y funcional. Queda estrictamente prohibido realizar commits directos a esta rama.

- Rama dev (Integración): Actúa como el entorno de pruebas principal. Aquí se integran todas las nuevas funcionalidades desarrolladas por el equipo para validar que los módulos de Laravel y la base de datos (TiDB) funcionen correctamente en conjunto.

- Ramas de Funcionalidad (feature/*): Cuando un miembro del equipo inicie una nueva tarea (Ej: la HU-03 de Registro de Ventas), creará una rama derivada de dev con una nomenclatura clara (ej. feature/hu-03-registro-ventas).

PROCESO DE INTEGRACIÓN (PULL REQUESTS)

Una vez que el desarrollador finaliza su tarea en su rama feature, abrirá un Pull Request (PR) hacia la rama dev. Este PR deberá ser revisado y aprobado por al menos tres miembros distintos del equipo (revisión de pares / QA) antes de ser fusionado (merged). Al finalizar un Sprint o Hito, la rama dev se fusionará con main para generar un nuevo Release oficial del sistema en Vercel.