Informe Sprint Planning

Minuta No. 002 de Soda y Restaurante el Bambú

Fecha	: 23-Mar-2026

Hora 	: 07:00 pm

ASISTENTES:

| Colaborador | Estado | Rol |
| --- | --- | --- |
| Andrea Morera | Presente / Ausente | Equipo de Desarrollo |
| Melanie Oviedo | Presente | Scrum Master |
| Natalia Ortiz | Presente | Equipo de Desarrollo |
| Isaac Herrera | Presente | QA |
| Jeremy Romero | Presente | Equipo de Desarrollo |

Objetivo del Sprint: Aplicar las correcciones indicadas por el cliente en el Sprint Review e iniciar con la implementación del módulo de Análisis Financiero.

Backlog del Sprint:

| ID HU | Historia de usuario | SP | Prioridad | ¿DoR? (Sí/No) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EIF-96 | Actualización de navegación y menú principal (Sidebar) | 5 | Low | Si |
| EIF-97 | Actualización del esquema de base de datos para insumos en productos | 3 | Highest | Si |
| EIF-98 | Refactorización de formularios de producto | 5 | Highest | Si |
| EIF-141 | Refactorización de formularios de insumo | 5 | Medium | Si |
| EIF-101 | Restricción de permisos y vistas para el rol colaborador | 5 | Highest | Si |
| EIF-102 | Validación de flujo de recuperación de contraseñas (QA) | 3 | Highest | Si |
| EIF-135 | Configuración de la suite de pruebas automatizadas con Pest PHP | 8 | High | Si |
| EIF-35 | Como administrador, quiero poder registrar las compras realizadas a sus respectivos Proveedores para tener un historial claro de compras y contactos de abastecimiento | 13 | Highest | Si |
| EIF-40 | Como administrador quiero ver en la página principal del sistema el total de ventas del día para monitorear los ingresos sin necesidad de generar un reporte completo | 3 | Low | Si |
| EIF-41 | Como administrador quiero poder visualizar en la página principal del sistema una gráfica con las ventas acumuladas del mes vigente para comparar el rendimiento financiero de forma visual y rápida sin tener que generar el reporte y descargarlo en Excel. | 3 | Low | Si |
| EIF-142 | Como colaborador, quiero poder visualizar en la página principal del sistema una gráfica con las ventas acumuladas del día vigente para comparar el rendimiento financiero de forma visual y rápida sin tener que generar el reporte y descargarlo en Excel. | 3 | Medium | Si |

SP Totales comprometidos: 56 (Velocidad est: 10)

Criterios de Aceptación (CA) y Casos de Prueba

Completar para cada HU seleccionada. Si la historia ya tiene CA definidos, reescríbelos aquí de forma resumida para que QA los convierta en CP al instante.

EIF-96 — Título: Actualización de Navegación y Menú Principal (Sidebar)

Criterios de Aceptación (CA):

- Cambiar el texto del botón "Dashboard" por "Inicio" (o "Pantalla Principal"). (Ref: Acción 1)

- Eliminar el submenú "Facturas" del Sidebar. (Ref: Acción 9)

- Reemplazar el botón "Configuración" por uno llamado "Ayuda". (Ref: Acción 10)

- La vista de "Ayuda" debe mostrar un placeholder dónde próximamente se van a estar mostrando el manual de usuario y los enlaces a los videotutoriales en YouTube.

- El botón "Ayuda" debe ser visible tanto para Administradores como para Colaboradores.

CP-001

Historia: EIF-96

Objetivo: Visualización correcta de nuevos elementos del menú

Precondiciones: Un usuario (Administrador o Colaborador) ha iniciado sesión correctamente en el sistema.

Detalles de la prueba:

| Paso | Acción a realizar | Resultado Esperado | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El usuario observa el menú lateral izquierdo (Sidebar). | El menú muestra "Inicio" en lugar de "Dashboard", no existe la opción "Facturas". |  |
| 2 | El usuario hace clic en el desplegable dentro de la información del Usuario. | El desplegable muestra correctamente el botón de “Ayuda” tanto para Administradores como para Colaboradores. |  |
| 3 | El usuario hace clic en la opción “Ayuda”. | La vista de "Ayuda" carga exitosamente mostrando el placeholder del manual y los enlaces a YouTube. | Placeholder: Elemento temporal, ya sea texto, imagen o gráfico, utilizado para ocupar un espacio definido antes de que el contenido definitivo esté listo. |

Resultado obtenido:

Estado (Pass/Fail):

Notas/Evidencia:

EIF-97 — Título: Actualización de Esquema de Base de Datos para Productos e Insumos

Criterios de Aceptación (CA):

- Añadir a las tablas de Productos e Insumos los campos: Fecha Vencimiento, Cantidad, Precio Unitario / Costo Referencia (según corresponda) y Alerta Vencimiento (días). (Ref: Acción 7)

- Actualizar Migraciones, Modelos, Factories y Seeders.

- Mover campos específicos mencionados de DetalleCompra hacia Productos e Insumos.

CP-001

Historia: EIF-97

Objetivo: Inserción de registro con los nuevos campos.

Precondiciones: Las migraciones han sido ejecutadas en TiDB Cloud y el backend está configurado.

Detalles de la prueba:

| Paso | Acción a realizar | Resultado Esperado | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El sistema ejecuta un seeder para crear un insumo con los campos Fecha Vencimiento, Cantidad, Precio Unitario y Alerta Vencimiento llenos correctamente (junto a sus campos ya existentes). | El registro se guarda exitosamente en la base de datos y la consulta a esta devuelve los valores exactos ingresados. |  |

Resultado obtenido:

Estado (Pass/Fail):

Notas/Evidencia:

EIF-101 — Título: Restricción de Permisos y Vistas para el Rol Colaborador

Criterios de Aceptación (CA):

- Dashboard: Colaboradores ven solo datos del día. Para datos sensibles, se requiere contraseña de Administrador.

- Sidebar: Ocultar "Categorías" para colaboradores.

- Inventario: Colaboradores solo pueden "Ver" y "Agregar" registros. Botones "Editar" y "Borrar" invisibles/deshabilitados para este rol. (Ref: Acción 8)

CP-001

Historia: EIF-101

Objetivo: Restricción visual de edición para Colaboradores

Precondiciones: Un usuario con rol Colaborador ingresa al módulo de "Insumos".

Detalles de la prueba:

| Paso | Acción a realizar | Resultado Esperado | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Visualiza la tabla de registros y el menú de acciones de cada fila. | Solo puede ver el botón de "Ver detalles"; los botones de "Editar" y "Borrar" no existen en el DOM de la página. |  |

Resultado obtenido:

Estado (Pass/Fail):

Notas/Evidencia:

EIF-102— Título: Validación de Flujo de Recuperación de Contraseña (QA)

Criterios de Aceptación (CA):

- Ejecutar pruebas manuales o automatizadas en la función de "Recuperar Contraseña". (Ref: Acción 11)

- Validar que el envío y la verificación del "Enlace de Recuperación" funcionen correctamente.

- Reportar y documentar cualquier bug encontrado al equipo de desarrollo.

CP-001

Historia: EIF-102

Objetivo: Cambio de contraseña con código válido

Precondiciones: Un usuario registrado no recuerda su contraseña y solicitó que se le envíe un enlace de recuperación a su correo registrado.

Detalles de la prueba:

| Paso | Acción a realizar | Resultado Esperado | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ingresa a la página Restablecer Contraseña y digita su nueva contraseña. | El sistema valida el código contra la base de datos, encripta y actualiza la nueva contraseña en la base de datos, y redirige al usuario al Login con un mensaje de éxito. |  |

Resultado obtenido:

Estado (Pass/Fail):

Notas/Evidencia:

EIF-35 — Título: Como Administrador, quiero poder registrar las Compras realizadas a sus respectivos Proveedores, para tener un historial claro de compras y contactos de abastecimiento.

Criterios de Aceptación (CA):

- Al registrar la compra de un Insumo o Producto, se debe seleccionar el Proveedor correspondiente desde una lista desplegable, si este proveedor no existe debe existir la opción para crearlo

- Si el Producto/Insumo no existe, debe existir una opción para crearlo.

- Se debe poder visualizar un reporte de qué insumos y/o productos suministra cada proveedor.

CP-001

Historia: EIF-35

Objetivo: Registro de compras y gestión dinámica de proveedores/productos

Precondiciones:

- Se ha iniciado sesión como Administrador.

- Se ha accedido al módulo de "Compras".

- Se tiene la factura de la compra realizada.

Detalles de la prueba:

| Paso | Acción a realizar | Resultado Esperado | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Se inicia el registro de una nueva compra. | El sistema debe permitir seleccionar un proveedor existente de una lista desplegable. |  |
| 2 | Se intenta seleccionar un Proveedor desde la lista desplegable. | Si el proveedor no existe, el sistema debe ofrecer un botón o acceso rápido para crearlo sin salir del flujo de compra. |  |
| 3 | Se intenta registrar un Producto o Insumo que aún no existe en el sistema. | El sistema debe permitir su creación inmediata para completar el registro. |  |
| 4 | Guardar el registro de la compra (ya sea con un proveedor/producto existente o creado desde el mismo formulario). | El sistema procesa la compra con éxito y actualiza automáticamente el historial de transacciones. |  |
| 5 | Acceder a la sección de "Reportes por Proveedor". | El sistema genera y muestra una vista o reporte detallado donde se visualiza exactamente qué insumos o productos suministra cada proveedor registrado. |  |

Resultado obtenido:

Estado (Pass/Fail):

Notas/Evidencia:

EIF-41 — Título: Como Administrador, quiero poder visualizar en la página principal del sistema una gráfica con las ventas acumuladas del mes vigente para comparar el rendimiento financiero de forma visual y rápida sin tener que generar el reporte y descargarlo en Excel.

Criterios de Aceptación (CA):

- El Dashboard debe mostrar un gráfico (preferiblemente de barras o líneas) que represente la suma de ventas por día del mes en curso.

- Los datos deben extraerse automáticamente de las comandas pagadas registradas en el sistema

- El gráfico debe mostrar los montos en moneda local (colones).

- El sistema debe actualizar la gráfica cada vez que se finalice una venta en el POS.

CP-001

Historia: EIF-41

Objetivo: Visualización exitosa con datos

Precondiciones:

- Se ha iniciado sesión como Administrador.

- Existen ventas registradas y procesadas durante el mes calendario en curso.

Detalles de la prueba:

| Paso | Acción a realizar | Resultado Esperado | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iniciar sesión con credenciales de Administrador y visualizar la página principal. | La página principal carga correctamente y muestra una gráfica o panel dedicado a las "Ventas Acumuladas del mes vigente". |  |
| 2 | Verificar el rango de tiempo de los datos mostrados en la gráfica. | El eje temporal o los datos consolidados corresponden exclusivamente a los días transcurridos del mes actual (no se filtran datos del mes pasado ni de años anteriores). |  |
| 3 | Sumar manualmente el total de ventas de 3 transacciones de prueba recién creadas en el mes actual y verificar la página principal. | La gráfica se actualiza (al recargar la página o en tiempo real) y el acumulado refleja el monto exacto de esas transacciones. |  |
| 4 | Iniciar sesión con un usuario que no tiene rol de Administrador (ej. Vendedor o Soporte) y navegar a la página principal. | La gráfica de ventas acumuladas no se muestra en pantalla (si la HU implica que es información exclusiva para gerencia/administración). |  |
| 5 | Acceder a la página principal en un mes donde la base de datos de ventas esté vacía. | El componente de la gráfica renderiza correctamente los ejes vacíos (en cero) sin "romper" la interfaz gráfica ni mostrar códigos de error. |  |

Resultado obtenido:

Estado (Pass/Fail):

Notas/Evidencia:

EIF-98 — Título: Refactorización de Formulario de Productos.

Criterios de Aceptación (CA):

- Reordenar los inputs de precios para que sigan el flujo visual: Costo -> Impuesto -> Margen.

- Colocar el Precio de Venta Final en una fila independiente debajo de los cálculos anteriores. (Ref: Acción 3)

- Agregar un input numérico para definir la cantidad de días de anticipación con los que el sistema lanzará la alerta de stock bajo (reemplazando la alerta fija). (Ref: Acción 4)

CP-001

Historia: EIF-98

Objetivo: Creación de producto con el nuevo orden y cálculo.

Precondiciones: El administrador se encuentra en la pantalla de "Crear Producto".

Detalles de la prueba:

| Paso | Acción a realizar | Resultado Esperado | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Llena el formulario siguiendo el nuevo orden visual (Costo: 1000, Impuesto: 13%, Margen: 35%), establece la Alerta de Vencimiento en 15 días y presiona "Guardar". | El sistema muestra un mensaje de éxito, el producto se guarda en la base de datos con los datos correctos, y el Precio de Venta se calculó y guardó adecuadamente. |  |

Resultado obtenido:

Estado (Pass/Fail):

Notas/Evidencia:

EIF-40 — Título: Como Administrador, quiero ver en la página principal del sistema el total de ventas del día y el estado de la caja para monitorear los ingresos sin necesidad de generar un reporte completo.

Criterios de Aceptación (CA):

- Mostrar un indicador con el monto total de ventas del día actual en moneda local (colones).

- El acceso a estos montos debe estar restringido al rol de Administrador según el Usuario.

CP-001

Historia: EIF-40

Objetivo: Visualización correcta de ventas y caja.

Precondiciones:

- Iniciar sesión con una cuenta que tiene el rol de Administrador.

- Existen transacciones de venta registradas en la fecha de hoy.

Detalles de la prueba:

| Paso | Acción a realizar | Resultado Esperado | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iniciar sesión con un usuario Administrador y observar el panel de la página principal. | Se muestran los indicadores correspondientes al "Total de ventas del día" y el "Estado de la caja". |  |
| 2 | Verificar el formato numérico del indicador de ventas en el panel del Administrador. | El monto se refleja con el formato de la moneda local, incluyendo el símbolo de colones (₡) y los separadores de miles/decimales correspondientes. |  |
| 3 | Iniciar sesión con un usuario No Administrador y revisar la página principal. | Los indicadores de "Total de ventas del día" y "Estado de la caja" no están visibles en la pantalla. |  |
| 4 | Efectuar una nueva venta de prueba por ₡5,000 y regresar a la página principal del Administrador. | El indicador de ventas del día actualiza su valor automáticamente, sumando exactamente ₡5,000 al acumulado anterior, sin incluir ventas de días previos. |  |
| 5 | Revisar la página principal en un día en el que solo ha habido devoluciones o anulaciones, pero ninguna venta efectiva (si aplica a la lógica del negocio). | El sistema refleja el balance correcto del día, mostrando ₡0 o el monto negativo según las reglas de negocio de la caja. |  |

Resultado obtenido:

Estado (Pass/Fail):

Notas/Evidencia:

EIF-141 — Título: Refactorización de Formulario de Insumos.

Criterios de Aceptación (CA):

- Modificar el formulario de creación/edición para que incluya todos los campos de la base de datos, eliminando la necesidad de vistas redundantes. (Ref: Acción 2)

- Agregar un input numérico para definir la cantidad de días de anticipación con los que el sistema lanzará la alerta de vencimiento (reemplazando la alerta fija). (Ref: Acción 4)

CP-001

Historia: EIF-141

Objetivo: Creación del insumo con los nuevos datos.

Precondiciones: El administrador se encuentra en la pantalla de "Crear Insumo".

Detalles de la prueba:

| Paso | Acción a realizar | Resultado Esperado | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Llena el formulario, establece la Alerta de Vencimiento en 15 días y presiona "Guardar". | El sistema muestra un mensaje de éxito, el insumo se guarda en la base de datos con los datos correctos y guarda adecuadamente. |  |

Resultado obtenido:

Estado (Pass/Fail):

Notas/Evidencia:

EIF-142 — Título: Como Colaborador, quiero poder visualizar en la página principal del sistema una gráfica con las ventas acumuladas del día vigente para comparar el rendimiento financiero de forma visual y rápida sin tener que generar el reporte y descargarlo en Excel.

Criterios de Aceptación (CA):

- Visibilidad por rol: La gráfica de ventas acumuladas del día debe estar visible en la página principal (Dashboard) para los usuarios autenticados con el rol de "Colaborador".

- Filtro temporal: Los datos graficados deben corresponder única y estrictamente a las transacciones realizadas durante el día calendario en curso (desde las 00:00 hasta la hora actual).

- Formato visual: El monto total y los valores en los ejes de la gráfica deben expresarse en la moneda local (colones, ₡).

- Actualización: La gráfica debe reflejar los nuevos ingresos del día (ya sea al recargar la página principal o de forma reactiva tras registrar una nueva orden/venta).

CP-001

Historia: EIF-142

Objetivo: Visualización correcta de la gráfica de ventas del día.

Precondiciones: Se ha iniciado sesión en el sistema con una cuenta que tiene el rol de Colaborador.

Detalles de la prueba:

| Paso | Acción a realizar | Resultado Esperado | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iniciar sesión con credenciales válidas de un usuario con rol de "Colaborador" y visualizar la página principal. | La página principal carga correctamente y muestra una gráfica visual con las ventas acumuladas del día vigente, con los montos claramente identificables en colones (₡). |  |
| 2 | Registrar una nueva venta en el sistema por un monto de ₡10,000 y volver a cargar la página principal con el usuario Colaborador. | La gráfica de ventas acumuladas se actualiza correctamente, sumando los ₡10,000 de la transacción reciente al total que se mostraba anteriormente para el día de hoy. |  |

Resultado obtenido:

Estado (Pass/Fail):

Notas/Evidencia:

Sprint Backlog (Tareas identificadas)

Tareas del Sprint:

 HU 96

- Tarea 1: Eliminar el submenú 'Facturas' del Sidebar

- Tarea 2: Actualizar el texto del botón 'Dashboard' a 'Inicio' en el Sidebar

- Tarea 3: Reemplazar el texto del botón 'Configuración' por 'Ayuda' en el Sidebar

- Tarea 4: Implementar la vista de 'Ayuda' con placeholcer para el manual de usuario y enlaces a videotutoriales

- Tarea 5: Asegurar visibilidad del botón 'Ayuda' para Administradores y Colaboradores

 HU 97

- Tarea 1: Actualizar modelos de Productos e Insumos para reflejar nuevos campos

- Tarea 2: Actualizar factories y seeders para Productos e Insumos

- Tarea 3: Mover campos específicos de DetalleCompra a Productos e Insumos

- Tarea 4: Revisar y actualizar pruebas automáticas (Pest) para nuevos campos

- Tarea 5: Verificar y ejecutar migraciones en entorno de desarrollo y TiDB Cloud

- Tarea 6: Realizar revisión de código (Code Review) de los cambios realizados

 HU 101

- Tarea 1: Ocultar la opción 'Categorías' en el Sidebar para Colaboradores

- Tarea 2: Limitar acciones de Inventario: solo 'Ver' y 'Agregar' para Colaboradores

- Tarea 3: Implementar middleware para bloquear acceso a rutas restringidas por URL

 HU 141

- Tarea 1: Analizar formularios de insumo existentes

- Tarea 2: Implementar refactorización del código de los formularios de insumo

- Tarea 3: Diseñar nueva estructura para los formularios de insumo

- Tarea 4: Actualizar validaciones y manejo de errores en los formularios de insumo

- Tarea 5: Realizar pruebas funcionales de los formularios refactorizados

 HU 40

- Tarea 1: Configurar la consulta filtrada para obtener la sumatoria de ventas del día actual en moneda local(colones)

- Tarea 2: Aplicar restricciones de acceso a nivel de controlador para que esta informa información sea exclusiva del rol administrador

- Tarea 3: Crear el componente visual (Card) en el dashboard

 HU 41

- Tarea 1: Desarrollar la lógica de agrupación de ventas por día para cada mes en curso

- Tarea 2: Implementar el observador o lógica que actualice los datos de la gráfica automáticamente al finalizar cada transacción en el POS

- Tarea 3: Integrar la librería de gráficos en la vista del dashboard dentro de la carpeta correspondiente

- Tarea 4: Configurar el script (JS) para renderizar los datos acumulados en una gráfica de barras o líneas)

 HU 142

- Tarea 1: Desarrollar la lógica para obtener las ventas acumuladas del día actual, agrupando por intervalos de tiempo para poder trazar una línea de tendencia

- Tarea 2: Implementar un Observar para detectar cada vez que una comanda pase a estado de "Pagada".

- Tarea 3: Integrar la librería de gráficos en la vista del dashboard dentro de la carpeta correspondiente

- Tarea 4: Configurar el script (JS) para renderizar los datos acumulados en una gráfica de barras o líneas)

 HU 102

- Tarea 1: Ejecución de pruebas manuales en entorno de previsualización

- Tarea 2: Validación de mensajes de error y éxito en el flujo de recuperación

- Tarea 3: Verificación de la actualización y encriptación de la nueva contraseña en la base de datos

- Tarea 4: Revisión de logs y monitoreo de intentos de recuperación

- Tarea 5: Revisión de accesibilidad y usabilidad en la interfaz de recuperación de contraseña

- Tarea 6: Diseño y documentación de casos de prueba para recuperación de contraseña

 HU 98

- Tarea 1: Reordenar y mejorar formulario de Productos según lógica de negocio

- Tarea 2: Agregar campo de Alerta de Vencimiento en formularios de Insumos y Productos

- Tarea 3: Actualizar validaciones de formularios para campos numéricos y de alerta

- Tarea 4: Revisar accesibilidad y usabilidad de los formularios actualizados

- Tarea 5: Realizar revisión de código (Code Review) de los cambios en formularios

 HU 135

- Tarea 1: Configurar entorno de pruebas con base de datos en memoria (SQLite)

- Tarea 2: Implementar RefreshDatabase en los tests

- Tarea 3: Escribir tests automatizados para historias terminadas/en proceso usando Pest

- Tarea 4: Documentar en el README el comando de ejecución y tecnologías utilizadas

 HU 35

- Tarea 1: Implementar estilo de fecha y moneda.

- Tarea 2: Corregir la opción “All” que devuelva la totalidad de los registros.

- Tarea 3: Corregir la funcionalidad de los botones de la paginación.

- Tarea 4: aplicar estilos CSS condicionales a la columna de estado: verde (cancelada), amarillo (pendiente) y celeste (parcial).

- Tarea 5: Eliminar los iconos de filtrado redundantes en la parte superior de la tabla.

- Tarea 6: Permita filtrar el catálogo de productos según el "Tipo" seleccionado, mostrando únicamente los categorizados como "Mercancía" o "Empaque"(No mostrar “Platillos”).

- Tarea 7: Utilizar los labels existentes en App para las variables PaymentStatus y ProductType, asegurando que las opciones se procesen correctamente en español.

- Tarea 8: Modificar los dropdowns de "Estado de Pago" para que las opciones aparezcan en español y con formato Capitalize (ej: "Pendiente").

- Tarea 9: Implementar el script JS para actualizar dinámicamente el segundo selector de productos tras elegir el tipo.

- Tarea 10: Revisar e integrar la funcionalidad del CRUD de productos para que el precio de venta se calcule automáticamente al ingresar el precio costo, margen e impuestos.

- Tarea 11: Ajustar la lógica de persistencia para que el formulario solo procese y guarde los niveles de stock mínimo, omitiendo el stock actual en la creación.

- Tarea 12: Eliminar o deshabilitar la entrada de "Stock Actual" en el formulario de creación de productos.

- Tarea 13:  Asegurar que en el select de "Tipo" las opciones se visualicen en español y con la primera letra en mayúscula.

- Tarea 14: Sustituir las cadenas de texto manuales por el uso de las variables PaymentStatus y ProductType apoyándose en los labels de la aplicación para mantener la consistencia en todo el sistema.

- Tarea 15: En la vista de productos por proveedor, configurar el datatable para que no renderice ni reciba la columna de acciones.

### Verificación del DoD

(¿Todas las historias seleccionadas se pueden completar según el DoD?)

- ¿El DoD se puede cumplir para este Sprint? ✔ Sí

- Observaciones: ____________________________________________