Informe Daily Scrum

Minuta No. 001 de Soda y Restaurante El Bambú

Fecha	: 10-03-2026

Hora 	: 01:00 p.m

Sprint  : 1

Siendo las 13:10 horas del día 10 de Marzo de 2026, se reúne el grupo: Soda y Restaurante El Bambú, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

ASISTENTES:

La persona encargada que preceder la reunión, Isaac M. Herrera Pastrana pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

| Colaborador | Estado | Rol |
| --- | --- | --- |
| Isaac Herrera | Presente | Scrum Master |
| Melanie Oviedo | Presente | QA |
| Natalia Ortíz | Presente | Equipo de Desarrollo |
| Andrea Morera | Presente | Equipo de Desarrollo |
| Jeremy Romero | Presente | Equipo de Desarrollo |

1. Revisión del estado del Sprint Goal

¿Seguimos encaminados a cumplir el Sprint Goal?

- x Sí

- No (explicar abajo)

Comentarios:

2. ¿Qué hizo cada integrante desde el último Daily?

(Respuestas cortas, máximo una línea por persona)

| Nombre | Avance desde el último Daily |
| --- | --- |
| N/A | N/A |

3. ¿Qué hará cada integrante antes del próximo Daily?

| Nombre | Avance desde el último Daily |
| --- | --- |
| Isaac Herrera | - Crear Interfaz para Registro de Asistencia. |
| Melanie Oviedo | - Creación de los CP en Jira. |
| Natalia Ortíz | - Registrar Producto. - Crear Formulario de Registro. |
| Andrea Morera | - Crear Nuevo Insumo. - Eliminar Insumo existente. |
| Jeremy Romero | - Crear Interfaz para CRUD de Compra |

4. Impedimentos / Bloqueos detectados

(Todo lo que impida avanzar hacia el Sprint Goal)

- Impedimento 1: N / A

Acciones del Scrum Master:

5. Estado del Sprint Backlog

(Lo llena el SM durante el Daily)

- HU completadas: ___________________________________________

- HU en progreso: ___________________________________________

- HU sin empezar: HU-25, HU-26, HU-32, HU-49, HU-33, HU-34, HU-36, HU-35

6. Actualización del Burndown (por el SM)

SP restantes al cierre del día: 53 SP

PROXIMA REUNION:

Fecha: 11 de Marzo

Hora: 9:00 AM

CLAUSURA:

Isaac M. Herrera Pastrana, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 13:45 horas.