Minuta Sprint Review

Minuta No. 001 de Soda y Restaurante El Bambú

Fecha	: Jueves 19 de Marzo

Hora 	: 07:00 p.m

Lugar	: Reunión mediante Google Meet

Siendo las 19:00 horas del día 19 de Marzo de 2026, se reúne el grupo: Soda y Restaurante El Bambú, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

ASISTENTES:

La persona encargada que preceder la reunión, Isaac M. Herrera Pastrana, pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

| Colaborador | Estado | Rol |
| --- | --- | --- |
| Isaac Herrera | Presente | Scrum Master |
| Melanie Oviedo | Presente | QA |
| Natalia Ortíz | Presente | Equipo de Desarrollo |
| Andrea Morera | Presente | Equipo de Desarrollo |
| Jeremy Romero | Presente | Equipo de Desarrollo |

Objetivo del Sprint: Finalizar Módulos de Personal e Inventario.

Funcionalidades Completadas:

- Personal: gestión de usuarios y roles, control de asistencia e historial con cálculo salarial.

- Inventario: CRUD de productos, categorías, proveedores e insumos.

- Control de existencias: alertas de stock bajo y filtros de inventario (bajo stock y próximos a vencer).

Feedback del Cliente:

- Positivo: Los botones para ver stock mínimo y productos por vencer en su respectivo.

- Negativo: El botón de Crear en Insumo (y similares) están demás, al igual que el de editar. Serían útiles, si estos permiten crear/editar con todos sus campos.

- Sugerencias:

  - Cambiar ‘Dashboard’ por ‘Inicio’, cambiar alerta de insumos de 7 días a 15 días, cambiar el mínimo de registros mostrados en las tablas a 10 en Insumos y Productos.

  - Reordenar los inputs relacionados con precios en productos (costo, impuesto, margen) debe quedar precio venta último.

  - Poder generar pdf del desglose de los días trabajados.

  - Dar la opción de cambiar, por insumo, la cantidad de días con antelación que se van a lanzar las alertas.

  - Poder editar todos los campos de insumos o productos en su respectivo módulo.

  - Mover los campos específicos de DetalleCompra a Productos e Insumos.

  - No importa que se vean los datos de un día en el dashboard, para un colaborador, y si es necesario verlo un administrador, que solicite contraseña.

  - Los colaboradores y admins pueden ver y agregar los insumos y productos (con compra), no pueden editar y borrar.

  - En lugar de configuración, un pequeño manual de usuario, ayuda, contactar a servicio técnico, tutorial, etc., accesible para colaboradores y admins.

Acciones:

- Acción 1: Cambiar el nombre del botón ‘Dashboard’ por ‘Inicio/Pantalla Principal’ o similares.

- Acción 2: Modificar el formulario de Insumos, para que permita añadir todos los campos necesarios.

- Acción 3: Modificar el formulario de Productos, para que el orden de los Inputs mencionados esté en el siguiente orden: Costo, Impuesto, Margen. El precio de venta debe quedar en una fila aparte de estos 3.

- Acción 4: Modificar los formularios tanto de Insumos como de Productos para agregar un input para que el usuario pueda indicar a los cuántos días se le notifica del vencimiento de estos, según corresponda.

- Acción 5: Modificar los DataTables para que muestren 10 registros por defecto, en lugar de solo 5 en todas las tablas.

- Acción 6: De momento, agregar un botón al desglose del cálculo de salarios que permita imprimir y/o guardar un PDF de la misma forma que se hizo en Fundamentos.

- Acción 7: Modificar las tablas, modelos, migraciones, seeders y factories de Laravel para que tanto Productos como Insumos tengan los siguientes campos: Fecha Vencimiento, Cantidad, Precio Unitario / Costo Referencia (según corresponda) y Alerta Vencimiento.

- Acción 8: Modificar las siguientes vistas para que los Colaboradores puedan ingresar: Dashboard (Solamente datos del día actual), Inventario (Insumos, Productos, Proveedores, Compras y Categorías; en Categorías no mostrar el acceso en el Sidebar y lo demás solamente ver y agregar).

- Acción 9: Eliminar submenú Facturas del Sidebar.

- Acción 10: Modificar botón ‘Configuración’ y cambiarlo por ‘Ayuda’ que muestre el manual de usuario junto con vídeos tutoriales en YouTube. Este debe ser visible por ambos roles.

- Acción 11: Revisar que las funciones de Recuperar Contraseña y Obtener Código de Validación, estén funcionando correctamente.

Firma:

Notas: