Matriz de Riesgos

Nombre del Sistema: Sistema de gestión de Soda y Restaurante el Bambú

Responsables: Melanie Oviedo, Isaac Herrera, Jeremy Romero, Natalia Ortiz, Andrea Morera.

Fecha de Realización 7/9/2025

Escala de Probabilidad

- Muy baja (1)

- Baja (2)

- Media (3)

- Alta (4)

- Muy Alta (5)

Escala de Impacto

- Mínimo (1)

- Bajo (2)

- Medio (3)

- Alto (4)

- Critico (5)

| ID | Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Magnitud |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R001 | Pérdida de datos | Fallo en el sistema de respaldo o corrupción de la base de datos que afecte registros de ventas, personal y finanzas | Media (3) | Critico (5) | 15 |
| R002 | Fallas de conectividad | Interrupciones en el servicio de internet afectando las operaciones | Alto (4) | Alto (4) | 16 |
| R003 | Resistencia al cambio por parte del personal | Personal acostumbrado a procesos manuales no adopta el nuevo sistema correctamente | Alto (4) | Medio (3) | 12 |
| R004 | Acceso no autorizado | Violación de seguridad en el sistema de autenticación y control de roles (Administrador/Colaborador) | Baja (2) | Critico (5) | 10 |
| R005 | Errores en cálculos financieros | Fallos en el cálculo automático de precios con margen de utilidad (35%) o cálculo de salarios por horas trabajadas | Baja (2) | Alto (4) | 8 |
| R006 | Problemas con gestión de proveedores | Dificultades en el registro y seguimiento del historial de compras a proveedores | Media (3) | Medio (3) | 9 |
| R007 | Incompatibilidad de dispositivos | Problemas de compatibilidad con impresoras o dispositivos | Media (3) | Alta (4) | 12 |
| R008 | Problemas con emisión de recibos | Errores en la generación de recibos físicos (el sistema NO maneja facturación electrónica según RN-016) | Media (3) | Medio(3) | 9 |
| R009 | Fallas en control de capacidad | Sistema no controla adecuadamente la capacidad de servicios de comida según CU-CON-002 | Baja (2) | Alto (4) | 8 |
| R010 | Pérdida de contratos de servicios de comida | Fallos en el módulo de contrataciones afectando clientes con contratos de comidas programadas | Baja (2) | Alto (4) | 8 |
| R011 | Retraso en implementación | Demoras en el desarrollo o despliegue del sistema | Media (3) | Media (3) | 9 |
| R012 | Fuga de información sensible | Exposición de d información financiera | Baja (2) | Critico (5) | 10 |
| R013 | Error humano en registro de ventas | Ingreso incorrecto de datos en ventas diarias afectando reportes y cierres de caja | Alta (4) | Medio (3) | 12 |
| R014 | Pérdida de sesiones activas | Empleados no cierran sesión correctamente afectando el control de asistencia automático (CU-PER-002) | Media (3) | Medio (3) | 9 |
| R015 | Sobrecarga en temporada alta | Sistema no soporta el volumen de transacciones durante días festivos o eventos especiales | Medio (3) | Critico (5) | 15 |
| R016 | Dependencia tecnológica postentrega | Falta de soporte técnico después de la entrega del proyecto (identificado en riesgos empresariales) | Alto (4) | Alto (4) | 16 |
| R017 | Falta de datos históricos | Ausencia de información previa al sistema que dificulte análisis de tendencias y reportes comparativos | Alto (4) | Medio (3) | 12 |