Informe Daily Scrum

Minuta No. 007 de Soda y Restaurante El Bambú

Fecha	: 25-03-2026

Hora 	: 09:00 a.m

Sprint  : 2

Siendo las 09:05  horas del día 25 de Marzo de 2026, se reúne el grupo: Soda y Restaurante El Bambú, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

ASISTENTES:

La persona encargada que precede la reunión, Melanie Oviedo Maleaño  pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

| Colaborador | Estado | Rol |
| --- | --- | --- |
| Isaac Herrera | Presente | QA |
| Melanie Oviedo | Presente | Scrum Master |
| Natalia Ortíz | Presente | Equipo de Desarrollo |
| Andrea Morera | Presente | Equipo de Desarrollo |
| Jeremy Romero | Presente | Equipo de Desarrollo |

1. Revisión del estado del Sprint Goal

¿Seguimos encaminados a cumplir el Sprint Goal?

- x Sí

- No (explicar abajo)

Comentarios:

2. ¿Qué hizo cada integrante desde el último Daily?

(Respuestas cortas, máximo una línea por persona)

| Nombre | Avance desde el último Daily |
| --- | --- |
| Isaac Herrera | Finalizado de creación de los casos de prueba y criterios de aceptación |
| Melanie Oviedo | Creación y redacción de las subtareas faltantes |
| Natalia Ortíz | Actualizar modelos de Productos e Insumos para reflejar nuevos campos y Actualizar factories y seeders para Productos e Insumos |
| Andrea Morera | Limitar acciones de Inventario(Productos e inventario): sólo 'Ver' y 'Agregar' para Colaboradores parcial |
| Jeremy Romero | Eliminar el submenú de facturas |

3. ¿Qué hará cada integrante antes del próximo Daily?

| Nombre | Avance desde el último Daily |
| --- | --- |
| Isaac Herrera | Validación de Flujo de Recuperación de Contraseña (QA) |
| Melanie Oviedo | Crear el componente visual(Card) en el dashboard |
| Natalia Ortíz | Mover campos específicos de DetalleCompra a Productos e Insumos |
| Andrea Morera | Probar y perfeccionar las limitaciones de acciones de Inventario(Productos e inventario): sólo 'Ver' y 'Agregar' para Colaboradores,ocultar la opción de categorías en colaboradores. |
| Jeremy Romero | Cambiar el texto de configuración ayuda, Implementar la vista de 'Ayuda' con placeholder para el manual de usuario y enlaces a videotutoriales, Asegurar visibilidad del botón 'Ayuda' para Administradores y Colaboradores. |

4. Impedimentos / Bloqueos detectados

(Todo lo que impida avanzar hacia el Sprint Goal)

- Impedimento 1: N / A.

Acciones del Scrum Master:

________________________________________________________________________

5. Estado del Sprint Backlog

(Lo llena el SM durante el Daily)

- HU completadas:

- HU en control de calidad:

- HU en progreso: HU-96, HU-102, HU-40, HU-101, HU-101, HU-97

- HU sin empezar:HU-135, HU-141, HU-142, HU-98, HU-41, HU-35,

6. Actualización del Burndown (por el SM)

SP restantes al cierre del día: 56 SP

PRÓXIMA REUNIÓN:

Fecha: 6 de Abril

Hora: 8:00 AM

CLAUSURA:

Melanie Oviedo Maleaño, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 09:15 horas.