Informe Daily Scrum

Minuta No. 009 de Soda y Restaurante El Bambú

Fecha	: 07-04-2026

Hora 	: 08:15 a.m

Sprint  : 2

Siendo las 08:16  horas del día 07 de Abril de 2026, se reúne el grupo: Soda y Restaurante El Bambú, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

ASISTENTES:

La persona encargada que precede la reunión, Melanie Oviedo Maleaño  pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

| Colaborador | Estado | Rol |
| --- | --- | --- |
| Isaac Herrera | Presente | QA |
| Melanie Oviedo | Presente | Scrum Master |
| Natalia Ortíz | Presente | Equipo de Desarrollo |
| Andrea Morera | Presente | Equipo de Desarrollo |
| Jeremy Romero | Presente | Equipo de Desarrollo |

1. Revisión del estado del Sprint Goal

¿Seguimos encaminados a cumplir el Sprint Goal?

- x Sí

- No (explicar abajo)

Comentarios:

2. ¿Qué hizo cada integrante desde el último Daily?

(Respuestas cortas, máximo una línea por persona)

| Nombre | Avance desde el último Daily |
| --- | --- |
| Isaac Herrera | Validación de Flujo de Recuperación de Contraseña (QA) |
| Melanie Oviedo | Se creó el modelo, la migración y el seeder para tener datos en la BD |
| Natalia Ortíz | Se envió la tarea para espera de revisión. |
| Andrea Morera | analizar y diseñar nueva estructura para formulario de insumo |
| Jeremy Romero | Localización de formatos (fecha y moneda), traducción y capitalización de estados/tipos mediante enums |

3. ¿Qué hará cada integrante antes del próximo Daily?

| Nombre | Avance desde el último Daily |
| --- | --- |
| Isaac Herrera | En espera de revisiones manuales |
| Melanie Oviedo | Continuar trabajando en la lógica de ventas |
| Natalia Ortíz | reorganizar los campos de formulario de productos |
| Andrea Morera | Revisar correcciones de la tarea anterior solicitadas por el QA y refactorización del formulario de insumos |
| Jeremy Romero | Eliminación de iconos de filtrado redundantes |

4. Impedimentos / Bloqueos detectados

(Todo lo que impida avanzar hacia el Sprint Goal)

- Impedimento 1: N / A.

Acciones del Scrum Master:

________________________________________________________________________

5. Estado del Sprint Backlog

(Lo llena el SM durante el Daily)

- HU completadas:HU-102, HU-96

- HU en control de calidad:HU-97, HU-101

- HU en progreso:, HU-40, HU-35, HU-98, HU-141, HU-135

- HU sin empezar:HU-41, HU-142,

6. Actualización del Burndown (por el SM)

SP restantes al cierre del día: 48 SP

PRÓXIMA REUNIÓN:

Fecha: 08 de Abril

Hora: 09:00 AM

CLAUSURA:

Melanie Oviedo Maleaño, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 08:23 horas.