Minuta Sprint Retrospective

Minuta No. 002 de Soda y Restaurante El Bambú

Fecha	: Domingo 12 de Abril

Hora 	: 5:00 pm

Lugar	: Google Meet

Siendo las 17:00 horas del día 12 de Abril de 2026, se reúne el grupo: Soda y Restaurante El Bambú, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

ASISTENTES:

La persona encargada que preceder la reunión, Melanie Oviedo Maleaño pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

| Colaborador | Estado | Rol |
| --- | --- | --- |
| Isaac Herrera | Presente | QA |
| Melanie Oviedo | Presente | Scrum Master |
| Natalia Ortíz | Presente | Equipo de Desarrollo |
| Jeremy Romero | Presente | Equipo de Desarrollo |
| Andrea Morera | Presente | Equipo de Desarrollo |

Sprint: Sprint 2 - Ajustes de Cliente y Módulo Financiero

Lo que salió bien:

- Efectividad de Subtareas: Se aplicó la acción de la retrospectiva anterior , logrando un desglose de tareas mucho más claro para cada Historia de Usuario.

- Estándares de Diseño: Se respetaron los componentes existentes para mantener la coherencia visual solicitada anteriormente.

- Calidad Preventiva: La inclusión de Pest PHP permitió una validación técnica más sólida desde el inicio del desarrollo.

Lo que se puede mejorar:

- Gestión de Expectativas: La nueva solicitud del cliente sobre permisos dinámicos requiere un análisis técnico profundo que no estaba contemplado en el backlog inicial.

- Carga de Trabajo: Aunque se cumplieron los 56 SP , el equipo sintió presión al final del sprint debido a la complejidad de las migraciones.

Plan de acción:

- Acción 1: Fortalecer la documentación de los modelos de base de datos para facilitar futuras refactorizaciones.Responsable: Equipo de Desarrollo.

- Acción 2: Mantener el uso de Pest PHP para todas las nuevas funcionalidades financieras.Responsable: Isaac Herrera (QA).