Minuta Sprint Review

Minuta No. 002 de Soda y Restaurante El Bambú

Fecha	: Domingo 12 de abril

Hora 	: 05:00 p.m

Lugar	: Reunión mediante Google Meet

Siendo las 17:00 horas del día 12 de abril de 2026, se reúne el grupo: Soda y Restaurante El Bambú, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

ASISTENTES:

La persona encargada que preceder la reunión, Melanie Oviedo Maleaño, pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

| Colaborador | Estado | Rol |
| --- | --- | --- |
| Isaac Herrera | Presente | QA |
| Melanie Oviedo | Presente | Scrum Master |
| Natalia Ortíz | Presente | Equipo de Desarrollo |
| Andrea Morera | Presente | Equipo de Desarrollo |
| Jeremy Romero | Presente | Equipo de Desarrollo |

Objetivo del Sprint: Aplicar las correcciones indicadas por el cliente en el Sprint Review e iniciar con la implementación del módulo de Análisis Financiero.

Funcionalidades Completadas:
Se finalizaron con éxito las Historias de Usuario comprometidas (56 SP totales):

- Interfaz y Navegación: Actualización del Sidebar (Botón "Inicio" y sección de "Ayuda") y eliminación del submenú "Facturas".

- Base de Datos: Actualización del esquema para Insumos y Productos, integrando campos de vencimiento y costos.

- Seguridad: Restricción de permisos para el rol Colaborador y validación del flujo de recuperación de contraseñas.

- Módulo Financiero: Implementación de gráficas de ventas diarias y mensuales para Administradores y Colaboradores.

- Calidad: Configuración de suite de pruebas automatizadas con Pest PHP.

Feedback del Cliente:

- Positivo: El cliente se mostró satisfecho con el cumplimiento de todas las correcciones solicitadas y la visualización de las gráficas financieras y módulo de compras.

- Nueva Sugerencia: El cliente solicitó una funcionalidad para gestionar accesos y permisos de colaboradores mediante una lista dinámica de funcionalidades del sistema.

- Respuesta del Equipo: Se indicó que se evaluará la implementación durante el proyecto, sin compromiso de entrega inmediata.